АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.02.2016 г. № 76

г. Верхотурье

О безаварийном пропуске весеннего половодья

на территории городского округа Верхотурский в 2016 году

В целях снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения защищенности населения и территорий городского округа Верхотурский от угроз природного и техногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития на период весеннего половодья, а также реализации распоряжения Правительства Свердловской области от 28.10.2015 г. № 1143-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2016 году», руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые:

1) план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в городском округе Верхотурский на 2016 год;

2) состав оперативной группы противопаводковой подкомиссии для реагирования на изменение обстановки;

3) перечень населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления.

2.Организационному отделу (Тарамженина О.А.) в срок до 10 апреля 2016 года:

1) составить график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц Администрации городского округа Верхотурский с 15 апреля 2016 года до окончания паводка;

2) довести график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц городского округа Верхотурский до всех руководителей, задействованных в противопаводковых мероприятиях;

3) закрепить автомашину за оперативной группой на время весеннего половодья для наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений, мостовых сооружений (далее ГТС);

4) разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский материалы об опасности выхода на лед во время весеннего половодья, правил безопасного поведения на воде.

3.Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» (Дружинин В. А.) совместно с начальниками территориальных управлений в срок до 15 мая 2016 года (по мере необходимости):

1) организовать охрану учреждений и предприятий на время повышения воды и разлива рек Тура, Салда в подтопляемых населенных пунктах;

2) организовать патрулирование мест выхода людей на лед совместно с ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский».

5.Рекомендовать производственному участку г. Верхотурье Серовского ДРСУ (Нарсеев А.Г.) в срок до 05 апреля 2016 года:

1) проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

2) организовать выполнение взрывных работ для освобождения автомобильных мостов ото льда при подготовке к ледоходу;

3) перед прохождением весеннего ледохода развести понтонный мост через реку Тура возле д. Бурлева;

4) на время половодья установить дежурство инженерно-технических работников и бригад, выполняющих работы по содержанию мостовых сооружений.

6.МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Мозжегоров А.А.) обеспечить выполнение мероприятий по сохранности ГТС и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собственности:

1) в срок до 01 марта 2016 года составить план мероприятий по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений во время пропуска весеннего половодья;

2) в срок до 20 марта 2016 года провести обучение должностного лица, ответственного за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений;

3) в срок до 25 марта 2016 года создать комиссию для технического обследования гидротехнических сооружений;

4) в срок до 10 апреля предоставить акты обследования технического состояния на подпись главе Администрации городского округа Верхотурский;

5) в срок до 10 апреля 2016 года установить аншлаги, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 11.05.2006 г. № 388-ПП «О мерах по охране жизни людей на воде в Свердловской области» в местах переходов населения через реку Тура;

6) завершить в срок до 10 апреля 2016 года подготовку к пропуску весеннего половодья: расчистку плотин (дамб) от снега, водосбросов ото льда, расчистить русло в нижнем бьефе от возможных завалов, мусора, посторонних предметов; очистку пропусков и канав от снега и льда;

7) в срок до 15 апреля 2016 года выполнить санитарную очистку и уборку затапливаемых (подтапливаемых) территорий, иные мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов;

8) осуществлять контроль качества воды источников питьевого снабжения населения;

9) осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием ГТС, в том числе имеющих опасный и неудовлетворительный уровень безопасности;

10) создать необходимый материальный запас для устранения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

11) в срок до 20 апреля 2016 года представить информацию о проделанной работе Администрации городского округа Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС).

7.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий в срок до 15 апреля 2016 года завершить завоз необходимого количества кормов, семян и ГСМ в отдалённые населённые пункты на период весеннего половодья, принять все необходимые меры для сохранения поголовья скота, а также разработать схемы его эвакуации.

8.Усть-Салдинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Васнина Е.В.), Прокоп-Салдинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Мамаев Н.В.), Меркушинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Яскельчук Л.В.):

1) в срок до 10 марта 2016 года разработать план мероприятий обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения;

2) организовать обеспечение жителей подтапливаемых территорий продуктами питания, медицинским обслуживанием, получением пенсий и пособий;

3) на период паводка провести проверку готовности добровольных пожарных дружин на готовность к ликвидации ЧС, обеспечить необходимым запасом ГСМ для беспрерывной работы мотопомпы при тушении возможного пожара в течение 3-х суток;

4) провести мероприятия по уточнению списков населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), на случай экстренной эвакуации, определить места временного размещения эвакуируемого населения, порядок питания и первоочередного жизнеобеспечения;

5) при необходимости организовать расселение в безопасных районах детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

9.Усть-Салдинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Васнина Е.В.):

1) в срок до 10 марта 2016 года предоставить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья;

2) для обеспечения жизнедеятельности населения д. Бочкарева организовать лодочную переправу через реку Тура на время половодья (по мере необходимости).

Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы переправы:

провести проверку комплектности и оснащения моторной лодки необходимыми спасательными средствами;

оборудовать причалы согласно правилам техники безопасности;

разработать график работы и правила пользования переправой;

установить аншлаги, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 11.05.2006г. № 388-ПП «О мерах по охране жизни людей на воде в Свердловской области»;

провести профилактическую работу с населением по обучению правилам пользования лодочной переправой, об опасности выхода на лед во время весеннего половодья, правил безопасного поведения на воде и обеспечить их наглядной агитацией;

3) организовать, после прохождения половодья, восстановление пешеходного моста через реку Тура.

10.Рекомендовать ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (Полтавский С.Н.) в срок до 10 апреля 2016 года:

1) обеспечить медицинским обслуживанием территории, согласно перечню населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления;

2) организовать мероприятия по оказанию медицинской помощи возможным пострадавшим от последствий весеннего половодья и дождевых паводков.

11.МБУ «Актай» городского округа Верхотурский (Якурнова Н.А.) в срок до 15 апреля 2016 года:

1) подготовить пункт возможного временного размещения;

2) организовать питание при приеме возможного пострадавшего населения.

12.Рекомендовать ГОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Верхотурский детский дом» (Кривоногова И.А.) в срок до 01 апреля 2016 года:

1) создать противопаводковую комиссию;

2) согласовать план мероприятий противопаводковой комиссии учреждения в Администрации городского округа Верхотурский (отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский);

3) в срок до 25 апреля 2016 года организовать круглосуточное дежурство за состоянием уровня воды в реке Тура.

13.Директору ВМУП «Транспорт» (Белошейкин Р.В.) в срок до 15 апреля 2016 года подготовить транспортные средства при возможной эвакуации жителей из зоны возможного подтопления в пункты временного размещения.

14.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 15 апреля 2016 года:

1) определить (уточнить) порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения;

2) организовать мониторинг паводковой обстановки, взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией между ЕДДС, филиалом Верхотурской ГЭС ОАО ТГК-9ГЭС Нижнетуринской ГРЭС, ответственными должностными лицами за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на седьмом паводкоопасном направлении;

3) предоставить акты предпаводкового обследования технического состояния гидротехнических сооружений (ГТС) в адрес межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России по Свердловской области;

4) организовать выполнение мероприятий по сохранности гидротехнических и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

5) совместно с начальниками территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии в сельских населённых пунктах с 15 апреля 2016 года до окончания паводка;

6) организовать послепаводковое обследование технического состояния гидротехнических сооружений в срок до 01 июля 2016 года;

7) представить в адрес отдела водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Департамента общественной безопасности Свердловской области в срок до 31 июля 2016 года данные по ущербу, нанесённому весенним половодьем 2016 года.

15.Управлению образования Администрации городского округа Верхотурский (Мамонцева Т. В.) обеспечить общеобразовательный процесс в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного подтопления.

16.Рекомендовать филиалу «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Верхотурской ГЭС Нижнетуринской ГРЭС (Чусовитин В.В.):

1) обеспечить осуществление постоянного мониторинга уровня воды в водохранилище.

2) осуществлять своевременное увеличение или уменьшение сбросных расходов воды в нижний бьеф в соответствии с установленными правилами эксплуатации водохранилища;

3) при увеличении сбросных расходов воды в нижний бьеф плотины организовать информирование МКУ «ЕДДС», Администрации городского округа Верхотурский;

4) не допускать переполнения водохранилища выше нормативных отметок подпорного уровня.

17.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

18.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский					             В.В. Сизиков

Утвержден:

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 05.02.2016 г. № 76

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2016 году»

СОСТАВ

оперативной группы противопаводковой подкомиссии

в городском округе Верхотурский

1.Терехов С.И. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, секретарь противопаводковой подкомиссии,

2.Нарсеев. – прораб производственного участка г. Верхотурье Серовского ДРСУ (по согласованию),

3.Дружинин В. А. – начальник отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию),

4.Захаров В.С. – начальник 71 ПЧ ФГКУ «71 ОФПС МЧС России по Свердловской области» (по согласованию)

Утвержден:

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 05.02.2016 г. № 76

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2016 году»

Перечень населенных пунктов,

попадающих в зоны возможного подтопления

1. с. Усть-Салда

2. д. Бочкарева

3. с. Прокопьевская Салда

4. с. Пия

5. д. Никитина

6. с. Меркушино

Утвержден:

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 05.02.2016 г. № 76

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2016 году»

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья в городском округе Верхотурский

на 2016 год

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка докладов и справочных материалов к заседанию противопаводковой подкомиссии комиссии по ЧС и ОПБ | до 15 февраля | Терехов С. И. Мозжегоров А.А. Логинов А.В. |  |
| 2. | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по ЧС и ОПБ | февраль, март, апрель, июнь | Храмцов А.В. |  |
| 3. | Подготовка учреждений здравоохранения к медицинскому обеспечению населения в паводкоопасный период | до 10 апреля | Полтавский С.Н. |  |
| 4. | Представление актов обследования ГТС главе Администрации (через противопаводковую подкомиссию) | до 10 апреля | Мозжегоров А.А. |  |
| 5. | Заключение договора с воинской частью на выполнение взрывных работ по освобождению автомобильных мостов ото льда. Организовать проведение взрывных работ при подготовке к ледоходу. Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод | до 05 апреля | Нарсеев А.Г. |  |
| 6. | Организация завоза необходимого количества продуктов питания, кормов, семян в отрезанные водой населенные пункты в период половодья | до 15 апреля | Бессонова Т.Н., Каменных В.А. |  |
| 7. | Организация запаса ГСМ в сельскохозяйственных предприятиях на период весеннего половодья | до 15 апреля | Руководители с/х предприятий |  |
| 8. | Контроль качества воды источников питьевого снабжения населения | постоянно | Мозжегоров А.А. |  |
| 9. | Проведение санитарной очистки на подтопляемых территориях | Май, июнь | Мозжегоров А.А. |  |
| 10. | Подготовка автобусов для вывоза населения из зоны подтопления | до 15 апреля | Белошейкин Р.В. |  |
| 11. | Готовность грузовых автомобилей для вывоза имущества и оборудования из подтопляемых населенных пунктов | до 15 апреля | Нарсеев А.Г. |  |
| 12. | Составить график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц городского округа Верхотурский | до 10 апреля | Тарамженина О.А. |  |
| 13. | Закрепить автомашину за оперативной группой на время весеннего половодья для наблюдения за состоянием ГТС | до 10 апреля | Тарамженина О.А. |  |
| 14. | Подготовить к работе все имеющиеся плавательные средства, организовать безопасную надежную работу лодочной переправы, оснастив ее спасательными средствами. Правила пользования и режим работы переправы довести до населения | до 01 апреля и с началом половодья | Васнина Е.В. |  |
| 15. | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы из паводкоопасных зон, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним | С начала весеннего половодья до 15 апреля | Терехов С.И., Васнина Е.В. Мамаев Н.В. Яскельчук Л.В. |  |
| 16. | Доведение информации до населения подтопляемых населенных пунктов о временной эвакуации имущества, скота, сохранности жилищного фонда | до 01 апреля и с началом весеннего половодья | Терехов С.И., Васнина Е.В. Мамаев Н.В. Яскельчук Л.В. |  |
| 17. | Организация охраны учреждений, предприятий на время повышения воды и разлива рек Тура, Салда в подтопляемых населенных пунктах | до 15 мая и с началом весеннего половодья до спада воды | Дружинин В. А. |  |
| 18. | Представление в ГУ МЧС России по Свердловской области данных по ущербу, нанесенному весенним половодьем | до 31 июля | Терехов С.И. |  |
| 19. | Организация круглосуточного дежурства членов противопаводковой комиссии, работников Верхотурского ДРСУ | с 15 апреля, май-июнь | Терехов С.И., Нарсеев А.Г. Мозжегоров А.А. |  |
| 20. | Решение вопроса о предоставлении помещения, на период повышения паводковых вод, детям детского дома и вывоза имущества из мест затопления | до 10 апреля | Храмцов А.В., Кривоногова И.А. |  |
| 21. | Представление мероприятий детского дома в отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа | до 01 апреля | Кривоногова И.А. |  |
| 22. | Производить сброс воды из водохранилища Верхотурской ГЭС в соответствии с реальной обстановкой | в период весеннего половодья | Логинов А.В. |  |
| 23. | Представление данных об обстановке в ГУ МЧС России по Свердловской области в соответствии с Табелем срочных донесений | с 05 февраля | Терехов С.И. |  |
| 24. | Проверка готовности систем оповещения и связи, устойчивости и надежности связи в случае ЧС в период весеннего половодья | до 15 апреля | Терехов С.И. |  |
| 25. | Создать запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения | до 10 апреля | Мозжегоров А.А. |  |
| 26. | Проверить состояние гидротехнических и мостовых сооружений, обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод | до 10 апреля | Мозжегоров А.А. |  |
| 27. | Обеспечить очистку плотин (дамб) подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | До 10 апреля | Мозжегоров А.А. |  |
| 28. | Организация взрывных и других работ по обеспечению безаварийного прохождения льда под Меркушинским автомобильным мостом, моста вд. Бурлева, с. Прокоп Салда | до 05 апреля | Терехов С.И. Нарсеев А.Г. |  |
| 29. | Обеспечить проверку готовности систем оповещения и связи, устойчивости и надежности связи, отработать порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации | До 01 апреля | Храмцова Л.Ю. |  |
| 30. | Мониторинг паводковой обстановки, взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией с филиалом Верхотурской ГЭС ОАО ТГК-9ГЭС Нижнетуринской ГРЭС | Постоянно | Храмцова Л.Ю. |  |
| 31. | Обеспечить совместно с начальниками территориальных управлений образовательный процесс | на весь период паводка | Мамонцева Т.В. Васнина Е.В. Мамаев Н.В. Яскельчук Л.В. |  |
| 32. | Подготовить список семей, проживающих в зоне возможных подтоплений или отрезанных половодьем от дорог | до 01 апреля | Васнина Е.В. Мамаев Н.В. Яскельчук Л.В. |  |
| 33. | Проведение сбора с членами противопаводковой подкомиссии и начальниками территориальных управлений по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья | До 15 марта до 15 апреля | Храмцов А.В. Терехов С.И. |  |
| 34. | Организация завоза в отрезаемые (подтапливаемые) населенные пункты медицинских средств и имущества | до 10 апреля | Полтавский С.Н. Васнина Е.В. Мамаев Н.В. Яскельчук Л.В. |  |
| 35. | Организация круглосуточного дежурства групп по устранению аварийных ситуаций | до 15 апреля | Мозжегоров А.А. Нарсеев А.Г. |  |
| 36. | Подготовка докладов и справочных материалов к заседанию КЧС и ПБ по теме «О предварительных результатах мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2016 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2017 года» | до 29 сентября | Терехов С. И., Мозжегоров А.А. Нарсеев А.Г. Логинов А.В., Васнина Е.В. Мамаев Н.В. Яскельчук Л.В. |  |