АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2017г. № 85

г. Верхотурье

О безаварийном пропуске весеннего половодья

на территории городского округа Верхотурский в 2017 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения защищенности населения и территорий городского округа Верхотурский от угроз природного и техногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития на период весеннего половодья, руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые:

1) план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в городском округе Верхотурский на 2017 год;

2) состав оперативной группы противопаводковой подкомиссии для реагирования на изменение обстановки;

3) перечень населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления.

2.Организационному отделу Администрации городского округа Верхотурский (Тарамженина О.А.) в срок до 10 апреля 2017 года:

1) составить график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц Администрации городского округа Верхотурский с 15 апреля 2017 года до окончания паводка;

2) довести график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц городского округа Верхотурский до всех руководителей, задействованных в противопаводковых мероприятиях;

3) разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский материалы об опасности выхода на лед во время весеннего половодья, правил безопасного поведения на воде.

3.МКУ «Служба заказчика» (Широких А.А.) закрепить автомашину за оперативной группой на время весеннего половодья для наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений, мостовых сооружений (далее ГТС).

4.Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» (Дружинин В. А.) совместно с начальниками территориальных управлений по мере необходимости:

1) организовать охрану учреждений и предприятий на время повышения воды и разлива рек Тура, Салда в подтопляемых населенных пунктах;

2) организовать патрулирование мест выхода людей на лед совместно с ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский».

5.Рекомендовать производственному участку г. Верхотурье Серовского ДРСУ (Семенов В.Г.) в срок до 15 апреля 2017 года:

1) проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

2) организовать выполнение взрывных работ для освобождения автомобильных мостов ото льда при подготовке к ледоходу;

3) перед прохождением весеннего ледохода развести понтонный мост через реку Тура возле д. Бурлева;

4) на время половодья установить дежурство инженерно-технических работников и бригад, выполняющих работы по содержанию мостовых сооружений.

6.МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Широких А.А.) обеспечить выполнение мероприятий по сохранности ГТС и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собственности:

1) в срок до 01 марта 2017 года составить план мероприятий по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений во время пропуска весеннего половодья;

2) в срок до 01 апреля 2017 года провести обучение должностного лица, ответственного за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений;

3) в срок до 25 марта 2017 года создать комиссию для технического обследования гидротехнических сооружений;

4) в срок до 10 апреля предоставить акты обследования технического состояния на подпись главе Администрации городского округа Верхотурский;

5) в срок до 10 апреля 2017 года установить аншлаги, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 11.05.2006 г. № 388-ПП «О мерах по охране жизни людей на воде в Свердловской области» в местах переходов населения через реку Тура;

6) завершить в срок до 10 апреля 2017 года подготовку к пропуску весеннего половодья: расчистку плотин (дамб) от снега, водосбросов ото льда, расчистить русло в нижнем бьефе от возможных завалов, мусора, посторонних предметов; очистку пропусков и канав от снега и льда;

7) в срок до 15 апреля 2017 года выполнить санитарную очистку и уборку затапливаемых (подтапливаемых) территорий, иные мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов;

8) осуществлять контроль качества воды источников питьевого снабжения населения;

9) осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием ГТС, в том числе имеющих опасный и неудовлетворительный уровень безопасности;

10) создать необходимый материальный запас для устранения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

11) в срок до 20 апреля 2017 года представить информацию о проделанной работе в Администрацию городского округа Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС).

7.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий в срок до 15 апреля 2017 года завершить завоз необходимого количества кормов, семян и ГСМ в отдалённые населённые пункты на период весеннего половодья, принять все необходимые меры для сохранения поголовья скота, а также разработать схемы его эвакуации.

8.Усть-Салдинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Васнина Е.В.), Прокоп-Салдинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Петухова М.Ф.), Меркушинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Яскельчук Л.В.):

1) в срок до 10 марта 2017 года разработать план мероприятий обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения;

2) организовать обеспечение жителей подтапливаемых территорий продуктами питания, медицинским обслуживанием, получением пенсий и пособий;

3) на период паводка провести проверку готовности добровольных пожарных дружин на готовность к ликвидации ЧС, обеспечить необходимым запасом ГСМ для беспрерывной работы мотопомпы при тушении возможного пожара в течение 3-х суток;

4) провести мероприятия по уточнению списков населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), на случай экстренной эвакуации, определить места временного размещения эвакуируемого населения, порядок питания и первоочередного жизнеобеспечения;

5) при необходимости организовать расселение в безопасных районах детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

9.Усть-Салдинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Васнина Е.В.):

1) в срок до 01 марта 2017 года предоставить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья;

2) в срок до 05 марта 2017 года провести заседание противопаводковой комиссии Усть-Салдинского территориального управления;

3) для обеспечения жизнедеятельности населения д. Бочкарева организовать лодочную переправу через реку Тура на время половодья (по мере необходимости).

Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы переправы:

провести проверку комплектности и оснащения моторной лодки необходимыми спасательными средствами;

оборудовать причалы согласно правилам техники безопасности;

разработать график работы и правила пользования переправой;

установить аншлаги, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 11.05.2006г. № 388-ПП «О мерах по охране жизни людей на воде в Свердловской области»;

провести профилактическую работу с населением по обучению правилам пользования лодочной переправой, об опасности выхода на лед во время весеннего половодья, правил безопасного поведения на воде и обеспечить их наглядной агитацией;

4) организовать проведение учений и тренировок по действиям населения, учащихся и руководителей учреждений при различных чрезвычайных ситуациях во время возможного подтопления (затопления).

5) организовать, после прохождения половодья, восстановление пешеходного моста через реку Тура.

10.Рекомендовать ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (Полтавский С.Н.) в срок до 10 апреля 2017 года:

1) обеспечить медицинским обслуживанием территории, согласно перечню населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления;

2) организовать мероприятия по оказанию медицинской помощи возможным пострадавшим от последствий весеннего половодья и дождевых паводков.

11.МАУ «Актай» городского округа Верхотурский (Якурнова Н.А.) в срок до 15 апреля 2017 года:

1) подготовить пункт возможного временного размещения;

2) организовать питание при приеме возможного пострадавшего населения.

12.Рекомендовать ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхотурского района» (Кривоногова И.А.) в срок до 01 апреля 2017 года:

1) создать противопаводковую комиссию;

2) согласовать план мероприятий противопаводковой комиссии учреждения в Администрации городского округа Верхотурский (отдел по делам ГО и ЧС);

3) в срок до 25 апреля 2017 года организовать круглосуточное дежурство за состоянием уровня воды в реке Тура.

13.Директору ВМУП «Транспорт» (Гребенев С.А.) в срок до 15 апреля 2017 года подготовить транспортные средства для возможной эвакуации жителей из зоны возможного подтопления в пункты временного размещения.

14.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 15 апреля 2017 года:

1) определить (уточнить) порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения;

2) организовать мониторинг паводковой обстановки, взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией между МКУ «ЕДДС» городского округа Верхотурский, НТГРЭС филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Верхотурская ГЭС, ответственными должностными лицами за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на седьмом паводкоопасном направлении;

3) предоставить акты предпаводкового обследования технического состояния гидротехнических сооружений (ГТС) в адрес межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России по Свердловской области;

4) организовать выполнение мероприятий по сохранности гидротехнических и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

5) совместно с начальниками территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии в сельских населённых пунктах с 15 апреля 2017 года до окончания паводка;

6) организовать послепаводковое обследование технического состояния гидротехнических сооружений в срок до 01 июля 2017 года;

7) представить в адрес отдела водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Департамента общественной безопасности Свердловской области в срок до 31 июля 2017 года данные по ущербу, нанесённому весенним половодьем 2017 года.

15.Управлению образования Администрации городского округа Верхотурский (Крамаренко Н.А.) обеспечить образовательный процесс в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного подтопления.

16.Рекомендовать НТГРЭС филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» (Белов И.Э.):

1) обеспечить осуществление постоянного мониторинга уровня воды в водохранилище.

2) осуществлять своевременное увеличение или уменьшение сбросных расходов воды в нижний бьеф в соответствии с установленными правилами эксплуатации водохранилища;

3) при увеличении сбросных расходов воды в нижний бьеф плотины организовать информирование МКУ «ЕДДС», Администрации городского округа Верхотурский;

4) не допускать переполнения водохранилища выше нормативных отметок подпорного уровня:

5) провести предпаводковое обследование технического состояния  гидротехнического объекта Верхотурская ГЭС с предоставлением копии акта в Администрацию городского округа Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС).

17.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

18.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский					             В.В. Сизиков

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 01.02.2017г. № 85

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2017 году»

СОСТАВ

оперативной группы противопаводковой подкомиссии

в городском округе Верхотурский

1.Терехов С.И. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, секретарь противопаводковой подкомиссии,

2.Широких А.А. – начальник МКУ «Служба заказчика»;

2.Семенов В.Г. – прораб производственного участка г. Верхотурье Серовского ДРСУ (по согласованию);

3.Дружинин В. А. – начальник отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию);

4.Захаров В.С. – начальник 71 ПЧ ФГКУ «71 ОФПС МЧС России по Свердловской области» (по согласованию).

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 01.02.2017г. № 85

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2017 году»

Перечень населенных пунктов,

попадающих в зоны возможного подтопления

1. с. Усть-Салда

2. д. Бочкарева

3. с. Прокопьевская Салда

4. с. Пия

5. д. Никитина

6. с. Меркушино

7. д. Рычкова

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 01.02.2017г. № 85

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2017 году»

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья в городском округе Верхотурский

на 2017 год

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка докладов и справочных материалов к заседанию противопаводковой подкомиссии комиссии по ЧС и ОПБ | до 15 февраля | Терехов С. И. Широких А.А. Лагунов А.В. |  |
| 2. | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по ЧС и ОПБ | февраль, март, апрель, июнь | Храмцов А.В. |  |
| 3. | Подготовка учреждений здравоохранения к медицинскому обеспечению населения в паводкоопасный период | до 10 апреля | Полтавский С.Н. |  |
| 4. | Представление актов обследования ГТС главе Администрации (через противопаводковую подкомиссию) | до 10 апреля | Широких А.А. |  |
| 5. | Заключение договора с воинской частью на выполнение взрывных работ по освобождению автомобильных мостов ото льда. Организовать проведение взрывных работ при подготовке к ледоходу. Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод | до 05 апреля | Семенов В.Г. |  |
| 6. | Организация завоза необходимого количества продуктов питания, кормов, семян в отрезанные водой населенные пункты в период половодья | до 15 апреля | Таранов В.Н., Отраднова И.В. Начальники ТУ |  |
| 7. | Организация запаса ГСМ в сельскохозяйственных предприятиях на период весеннего половодья | до 15 апреля | Руководители с/х предприятий |  |
| 8. | Контроль качества воды источников питьевого снабжения населения | постоянно | Широких А.А. |  |
| 9. | Проведение санитарной очистки на подтопляемых территориях | Май, июнь | Широких А.А. |  |
| 10. | Подготовка автобусов для вывоза населения из зоны подтопления | до 15 апреля | Гребенев С.А. |  |
| 11. | Готовность грузовых автомобилей для вывоза имущества и оборудования из подтопляемых населенных пунктов | до 15 апреля | Семенов В.Г. |  |
| 12. | Составить график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц городского округа Верхотурский | до 10 апреля | Тарамженина О.А. |  |
| 13. | Подготовить к работе все имеющиеся плавательные средства, организовать безопасную надежную работу лодочной переправы, оснастив ее спасательными средствами. Правила пользования и режим работы переправы довести до населения | до 01 апреля и с началом половодья | Васнина Е.В. |  |
| 14. | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы из паводкоопасных зон, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним | С начала весеннего половодья до 15 апреля | Терехов С.И., Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |
| 15. | Доведение информации до населения подтопляемых населенных пунктов о временной эвакуации имущества, скота, сохранности жилищного фонда | до 01 апреля и с началом весеннего половодья | Терехов С.И., Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |
| 16. | Организация охраны учреждений, предприятий на время повышения воды и разлива рек Тура, Салда в подтопляемых населенных пунктах | По мере необходимости с начала весеннего половодья до спада воды | Дружинин В. А. |  |
| 17. | Представление в ГУ МЧС России по Свердловской области данных по ущербу, нанесенному весенним половодьем | до 31 июля | Терехов С.И. |  |
| 18. | Организация круглосуточного дежурства членов противопаводковой комиссии, работников Верхотурского ДРСУ | с 15 апреля, май-июнь | Терехов С.И., Семенов В.Г. Широких А.А. |  |
| 19. | Решение вопроса о предоставлении помещения, на период повышения паводковых вод, детям детского дома и вывоза имущества из мест затопления | до 10 апреля | Бердникова Н.Ю., Кривоногова И.А. |  |
| 20. | Представление мероприятий детского дома в отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа | до 01 апреля | Кривоногова И.А. |  |
| 21. | Производить сброс воды из водохранилища Верхотурской ГЭС в соответствии с реальной обстановкой | в период весеннего половодья | Лагунов А.В. |  |
| 22. | Представление данных об обстановке в ГУ МЧС России по Свердловской области в соответствии с Табелем срочных донесений | с 05 февраля | Терехов С.И. |  |
| 23. | Проверка готовности систем оповещения и связи, устойчивости и надежности связи в случае ЧС в период весеннего половодья | до 15 апреля | Терехов С.И. |  |
| 24. | Создать запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения | до 10 апреля | Широких А.А. |  |
| 25. | Проверить состояние гидротехнических и мостовых сооружений, обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод | до 10 апреля | Широких А.А. |  |
| 26. | Обеспечить очистку плотин (дамб) подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | До 10 апреля | Широких А.А. |  |
| 27. | Организация взрывных и других работ по обеспечению безаварийного прохождения льда под Меркушинским автомобильным мостом, моста вд. Бурлева, с. Прокоп Салда | до 05 апреля | Терехов С.И. Семенов В.Г. Широких А.А. |  |
| 28. | Обеспечить проверку готовности систем оповещения и связи, устойчивости и надежности связи, отработать порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации | До 01 апреля | Храмцова Л.Ю. |  |
| 29. | Мониторинг паводковой обстановки, взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией с Верхотурской ГЭС Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» | Постоянно | Храмцова Л.Ю. |  |
| 30. | Обеспечить совместно с начальниками территориальных управлений образовательный процесс | на весь период паводка | Крамаренко Н.А. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |
| 31. | Подготовить список семей, проживающих в зоне возможных подтоплений или отрезанных половодьем от дорог | до 01 апреля | Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |
| 32. | Проведение сбора с членами противопаводковой подкомиссии и начальниками территориальных управлений по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья | До 15 марта до 15 апреля | Храмцов А.В. Терехов С.И. |  |
| 33. | Организация завоза в отрезаемые (подтапливаемые) населенные пункты медицинских средств и имущества | до 10 апреля | Полтавский С.Н. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |
| 34. | Организация круглосуточного дежурства групп по устранению аварийных ситуаций | до 15 апреля | Широких А.А. Семенов В.Г. |  |
| 35. | Подготовка докладов и справочных материалов к заседанию КЧС и ПБ по теме «О предварительных результатах мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2016 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2017 года» | до 29 сентября | Терехов С. И., Широких А.А. Семенов В.Г. Лагунов А.В., Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |