### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06. 2013г. № 491

г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2013/2014 года

В связи с подготовкой жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный план-график подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский				                  В.Ф. Фахрисламов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа  Верхотурский

от 10.06.2013г. № 491

«Об утверждении Сводного плана-графика

Подготовки жилого фонда городского округа

Верхотурский к эксплуатации

в зимних условиях 2013/2014 года»

| Перечень работ | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт жилого фонда |
| г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 28 | 67,094 | июнь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, ул. Мира, 2 | 17,524 | июнь -сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, ул. Мира,16 | 741,596 | июнь -сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, ул. Малышева, 56 | 812,120 | июнь -сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 26 | 48,219 | июнь -сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, ул. Дидковского, 16 | 475,7 | июнь -сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, ул. Д-Мальцева, 58 -2 | 177,612 | июнь -сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| Верхотурский район, с. Карпунино (ремонт выгребной ямы) | 12,2 | июнь - сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| ИТОГО: | 2352,065 |  |  |
| Ремонт жилого фонда за счет средств найма |
| г. Верхотурье, ул. Заводская, 6 -3 | 18,5 | июнь -сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, п. Привокзальный, ул. Бажова, 1- 1 | 91,24 | июнь- сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, ул. Советская, 25-1 | 27,42 | июнь - сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, п. Привокзальный, ул. Новая, 5 | 841,770 | июнь - сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 56 кв. 2 | 208,22 | июнь - сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| г. Верхотурье, п. Привокзальный, ул. Овражная, 3 кв. 3 | 375,488 | июнь - сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| Верхотурский район, с. Карпунино, ул. 1 Мая, 9 | 100,0 | июнь- сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Советская, 9 | 32,0 | июнь-сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Мира, 12 кв. 2 | 17,0 | июнь-сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Гагарина, 3 кв. 1 | 101,0 | июнь-сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| Верхотурский район, с. Красногорское, ул. Набережная, 13 кв. 2 | 263,80 | июнь-сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Центральная, 34 | 50,0 | июнь-сентябрь | МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Боброва Т.В.) |
| ИТОГО: | 2126,44 |  |  |