### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2018г. № 352

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Верхотурский  «Развитие транспортного обслуживания

и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 957

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания

и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013г. № 907 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский», Решениями Думы городского округа Верхотурский от 04.04.2018г. № 8 и от 12.04.2018г. № 14 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 13 декабря 2017 года № 72 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В муниципальную программу городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 957 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года», внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 177 105,37 тыс.рублей из них местный бюджет: 2014 – 9 957,7 2015 – 8 857,57 2016 – 13 485,4 2017 – 12 212,0 2018 – 57 983,1 2019 – 20 549,4 2020 – 15 179,2 областной бюджет: 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 38 881,0 2017 – 0,0 2018 – 0,0 2019 – 0,0 2020 – 0,0 |
| --- | --- |

2) План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Верхотурский                                                   А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 27.04.2018г. № 352

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 177105,37 | 9957,7 | 8857,57 | 52366,4 | 12212,0 | 57983,1 | 20549,4 | 15179,2 |  |
| 2 | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 38881,0 | 0,0 | 0,00 | 38881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 138224,37 | 9957,7 | 8857,57 | 13485,4 | 12212,0 | 57983,1 | 20549,4 | 15179,2 |  |
| 3 | Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 4 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12009,1 | 761,6 | 787,3 | 1197,7 | 715,0 | 757,9 | 6985,4 | 804,2 |  |
| 5 | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 12009,1 | 761,6 | 787,3 | 1197,7 | 715,0 | 757,9 | 6985,4 | 804,2 |  |
| 6 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи детских проездных билетов | 3142,1 | 458,2 | 454,7 | 424,9 | 424,9 | 441,9 | 459,6 | 477,9 | 1.1.1 |
| 7 | Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных проездных | 714,5 | 97,5 | 122,6 | 103,8 | 103,8 | 57,9 | 112,2 | 116,7 | 1.1.2 |
| 8 | Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убытков по пригородным маршрутам | 415,9 | 205,9 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1 |
| 9 | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий, обеспечивающих перевозки пассажиров городского округа Верхотурский, в том числе: приобретение автобуса изготовление бланков (карт маршрутов регулярных перевозок, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок) | 6297,3 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 64,3 | 6212,0 | 0,0 |  |
| 10 | Мероприятие 5. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убытков по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | 1432,6 | 0,0 | 0,0 | 641,3 | 186,3 | 193,8 | 201,6 | 209,6 |  |
| 11 | Мероприятие 6. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхотурский | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 13 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 147406,9 | 7389,0 | 6579,4 | 48864,7 | 9774,0 | 51774,2 | 12564,0 | 10461,6 |  |
| 14 | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 38881,0 | 0,00 | 0,00 | 38881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 108525,9 | 7389,0 | 6579,4 | 9983,7 | 9774,0 | 51774,2 | 12564,0 | 10461,6 |  |
| 16 | Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, в том числе: - очистка дорог от снега, - очистка пропусков и кюветов от снега, ила и грязи; - очистка пешеходных дорожек и площадей от снега; - очистка от снега ручным способом; - погрузка и вывозка снега; - уборка и вывоз мусора с автобусных остановок; - проведение работ по обеспыливанию дорожного покрытия автомобильных дорог; - скашивание травы вдоль дорог и по улицам; -вырубка кустарников вдоль дорог | 31648,9 | 5291,2 | 4160,0 | 4199,6 | 4545,1 | 4148,7 | 4561,0 | 4743,3 | 2.1.1 |
| 17 | Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский, в том числе: - приведение дорожного покрытия автомобильной дороги в надлежащее состояние согласно ГОСТу Р 50597; - ремонт дороги по ул. Васильевская, от ул. Мира до ул. Тенистая и ремонт дороги к строящемуся детскому дошкольному образовательному учреждению на 300 мест; - ямочный ремонт; - грейдирование; - ремонт тротуаров; - ремонт железнодорожных переездов; - ремонт подвесного моста; - ремонт бетонного моста; - ремонт моста через р. Тура в с. Меркушино; - проведение стоительно-технической экспертизы автомобильных дорог; - демонтаж, приобретение и установка остановочных комплексов | 27824,38 | 1247,8 | 1586,9 | 5004,88 | 3358,9 | 2904,6 | 8003,0 | 5718,3 | 2.2.1 |
|  | - капитальный ремонт дорог от перекрестка ул.Фрунзе – ул.Мелиораторов до перекрестка ул.Мелиораторов – ул.Пролетарская до висячего моста, в том числе: | 40730,22 | 0,00 | 0,00 | 39660,22 | 1070,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.3.3 2.3.4 |
|  | областной бюджет | 38881,00 | 0,00 | 0,00 | 38881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 1849,22 | 0,00 | 0,00 | 779,22 | 1070,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Верхотурье: | 43920,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43920,9 | 0,00 | 0,00 | 2.3.3 2.3.4 |
|  | по улице Васильевская | 11686,295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11686,295 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | по улице Воинская | 5785,295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5785,295 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | по улице К-Маркса | 10304,451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10304,451 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | по улице Кирова | 1755,271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1755,271 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | по улице Клубная | 2420,559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420,559 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | по улице Куйбышева | 377,474 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,474 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | по улице Советская | 11591,484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11591,484 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Итого по Мероприятию 2, в том числе: | 112475,5 | 1247,8 | 1586,9 | 44665,1 | 4428,9 | 46825,5 | 8003,0 | 5718,3 |  |
| 19 | областной бюджет | 38881,0 | 0,0 | 0,0 | 38881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 73594,5 | 1247,8 | 1586,9 | 5784,1 | 4428,9 | 46825,5 | 8003,0 | 5718,3 |  |
| 21 | Мероприятие 3. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и тротуаров, проектирование строительства мостовых сооружений, в том числе: - разработка проекта на капитальный ремонт дорог от перекрестка ул.Фрунзе – ул.Мелиораторов до перекрестка ул.Мелиораторов – ул.Пролетарская до висячего моста; - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Сенянского к строящемуся детскому дошкольному образовательному учреждению на 300 мест; проведение экспертизы разработанных проектов | 3282,5 | 850,0 | 832,5 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3.1 2.3.2 |
| 22 | Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 17689,37 | 1807,1 | 1490,87 | 2304,0 | 1723,0 | 5451,0 | 1000,0 | 3913,4 |  |
| 24 | местный бюджет | 17689,37 | 1807,1 | 1490,87 | 2304,0 | 1723,0 | 5451,0 | 1000,0 | 3913,4 |  |
| 25 | Мероприятие 1. Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: - ремонт и устройство лежачих полицейских; - разметка пешеходных переходов; - приобретение, ремонт и установка дорожных знаков; - устройство площадки для посадки и высадки детей у образовательных учреждений; - приобретение и установка светофоров; разработка комплексной схемы организации дорожного движения городского округа Верхотурский; - оплата налогов, сборов и иных платежей | 17689,37 | 1807,1 | 1490,87 | 2304,0 | 1723,0 | 5451,0 | 1000,0 | 3913,4 | 3.1.1 3.1.2 |