

### АДМИНИСТРАЦИЯ

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 17.10.2017г. № 799**

**г. Верхотурье**

***Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы»***

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных ) программ субъекта Российской Федерации (муниципального образования) «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы»(прилагается);

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский С.П. Миронов

 **Утверждена**

 постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 17.10.2017г. № 799

Об утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский

«Формирование современной городской среды

 на территории городского округа Верхотурский

 на 2018-2022 годы»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы   | Администрация городского округа Вехотурский  |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2018 - 2022 годы  |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика»городского округа Верхотурский
2. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский
3. Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Верхотурский
4. Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Верхотурский
5. Юридические, физические лица
 |
| Цели и задачи муниципальной программы  | **Цель:**Создание комфортной городской среды в городском округе Верхотурский.**Задачи:**

|  |
| --- |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхотурский;2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского округа Верхотурский.4. Повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования; |

 |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы  | отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский;2. Благоустройство общественных территорий городского округа Верхотурский (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). |
| Основные показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий городского округа Верхотурский;2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;- увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;- подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;- увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;- благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;-улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.руб. | **ВСЕГО:** В том числе: – 300001,05 тыс.руб.из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 290999,7тыс.рубместный бюджет: 9000,0 тыс.руб.внебюджетные источники: 1,35 тыс.руб.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования**2018** – 33333,45 тыс.руб.из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 32333,3тыс.рубместный бюджет: 1000,0 тыс.руб.внебюджетные источники: 0,15 тыс.руб.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования**2019** – 66666,9 из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 64666,6 тыс.руб.местный бюджет: 2000,0 тыс.рубвнебюджетные источники: 0,30 тыс.руб.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования**2020** – 66666,9 из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 64666,6 тыс.руб.местный бюджет: 2000,0 тыс.рубвнебюджетные источники: 0,30 тыс.руб.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования**2021** – 66666,9 из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 64666,6 тыс.руб.местный бюджет: 2000,0 тыс.рубвнебюджетные источники: 0,30 тыс.руб.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования**2022** – 66666,9 из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 64666,6 тыс.руб.местный бюджет: 2000,0 тыс.рубвнебюджетные источники: 0,30 тыс.руб.Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  | www. adm-verhotury.ru |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда составляет более 394,1 тысяч квадратных метров, в том числе более 193,5 тысяч квадратных метров в городской местности и 200,6 тысяч квадратных метров в сельской местности.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территории городского округа Верхотурский остается достаточно острой. Состояние существующей центральной площади требует реконструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет местного бюджета городского округа Верхотурский. Мероприятия, реализуемые в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы», позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха населения.

На территории городского округа Верхотурский насчитывается 1473. многоквартирных дома, из них блокированной застройки-994 дома.

Хозяйственно- игровыми площадками оборудовано 39 дворов.

На территории городского округа Верхотурский не оборудованы площадки для выгула животных, расположенных вне территории дворов, с учетом обеспечения их доступности.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пунктов в Свердловской области.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городах и населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры городского округа Верхотурский, в т.ч. плоскостными сооружениями остается недостаточной.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в местном бюджете городского округа Верхотурский, ежегодно выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Не производятся работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система ливневой канализации в основном отсутствует, либо находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.. Нет организованных с настоящими нормами мест для доступности инвалидов.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Городская территория требует современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и наличия индивидуального облика.

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модернизации объектов внешнего благоустройства городского округа Верхотурский определяется тем, что:

1) решение задач программы входит в число приоритетов,позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;

3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Верхотурский.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхотурский;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа Верхотурский.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения городского округа Верхотурский.

На территории городского округа Верхотурский имеются Правила благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами потребления, использования природных и водных ресурсов на территории городского округа Верхотурский, утвержденные Решением Думы городского округа Верхотурский от 28.10.2015 года № 13. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила корректируются.

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхотурский |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий городского округа Верхотурский | На % к предыдущему отчетному периоду | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) |
| 2.1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | На % к предыдущему отчетному периоду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа Верхотурский |
| 3.1. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Не менее 1% от стоимости работ | Не менее 1% отстоимости работ | Не менее 1% отстоимости работ | Не менее 1% от стоимости работ | Не менее 1% от стоимости работ |
| 3.2. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Не менее 1% от стоимости работ | Не менее 1% от стоимости работ | Не менее 1% от стоимости работ | Не менее 1% от стоимости работ | Не менее 1% от стоимости работ |

В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

4. Перечень программных мероприятий

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ с приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, состоит:

замена поверхности покрытия;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ремонт асфальтового покрытия тротуара | 1 м2 | не более 975,5 руб. |
| ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям толщиной 5 см | 1 м2 | не более 867,5 руб. |
| устройство тротуара | 1 м2 | не более 555,5 руб. |
| планировка площади | 1 м2 | не более 17,0 руб. |
| устройство основания | 1 м2 | не более 150,5 руб. |
| устройство тактильной плитки | 1 м2 | не более 434,5 руб. |
| установка скамьи | 1 шт. | не более 7000,8 руб. |
| установка урн | 1 шт. | не более 3550 руб. |
| установка светильников | 1 шт. | не более 8000 руб. |
| замена опор | 1 шт. | не более 16000 руб. |
| устройство пандуса | 1 м3 | не более 1120,5 руб. |
| устройство гостевой парковки | 1 м2 | не более 575 руб. |
| ремонт и поднятие горловин существующих колодцев | 1 шт. | не более 1092 руб. |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

оборудование детских и(или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО;

посадка деревьев и кустарников;

озеленение территорий.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| устройство асфальтового покрытия для автомобильной парковки | 1 м2 | не более 1575 руб |
| устройство детской площадки (комплекс) | 1 шт | не более 250 т.руб. |
| устройство спортивной площадки (комплекс) | 1 шт | не более 250 т.руб |
| ремонт асфальтового покрытия парковки | 1 м2 | не более 865,5 руб |
| устройство бордюрного камня | 1 м.п. | не более 945,5 руб |
| устройство основания | 1 м2 | не более 150,5 руб |
| кронирование деревьев | 1 шт. | не более от 291,5 руб |
| устройство газона | 1 м2 | не более 325,5руб |
| устройство цветника | 1 м2 | не более 1126,5 руб |
| озеленение территории | 1 м2 | не более 250 руб |

Включение мероприятий в программу осуществляется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Верхотурский № 694 от 29.08.2017 года «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы» общественной территории городского округа Верхотурский, подлежащей благоустройству, постановлением Администрации городского округа Верхотурский № 695 от 29.08.2017 года «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы».

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в программу, подготовленных в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство, формируется на основании Протокола общественной комиссии.

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовый территорий, приводится в соответствии с приложением 5 к настоящей программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. А именно в разрезе принятия решения собственниками жилья на собрании о ремонте дворовой территории следует учесть необходимость устройства пандусов, которые будут иметь направление на вход и выход из многоквартирного дома, подход к информационным стендам, установленным на дворовой территории многоквартирного дома. Также при выполнении работ по благоустройству дворового проезда необходимо предусмотреть утапливание бордюрного камня для свободного ската коляски с территории у подъезда на территорию тротуара и дворового проезда.

В случае отсутствия предложений от граждан перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, определяет общественная комиссия. В отношении дворовых территорий включение мероприятия без решения заинтересованных лиц не допускается.

Представление предложений граждан о включении дворовых территорий в программу может быть предоставлено и включено в программу при условии отсутствия документов на соответствующий земельный участок, но с соблюдением иных условий, установленных муниципальным образованием.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например:

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев),

охрана объекта; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. В частности, этом может быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, представляется отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещенные в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 0 тыс.рублей, планируемые средства по годам и источникам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ВСЕГО,  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа Верхотурский, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский, в ходе выполнения программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Упрасление финансов городского округа Верхотурский в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета города на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом города, утвержденным Решением Думы городского округа Верхотурский, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 29.08.2017 года № 696 «**О создании общественной комиссии и деятельности общественной комиссии в, в рамках реализации муниципальной программы городского округа «Формиирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы»**

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с последующим размещением протоколов заседаний на официальном сайте городского округа Верхотурский.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного и жилищного законодательства Российской Федерации.

Оценка эффективности и результативности реализации программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

6. Основные меры правового регулирования в сфере устойчивого развития сельских территорий, развития сельского хозяйства, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы

Основные меры правового регулирования в сфере развития благоустройства, направленные на достижение целей и конечных результатов программы, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития городского округа Верхотурский до 2030 года.

Также планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений и других нормативных актов с участниками программы по реализации мероприятий.

Приложение № 1

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2022 годы  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 20 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 13 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 13 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ед. | 6 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий  | Га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий | % |  |
| 7 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий  | % | 1 |

Приложение № 2

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Верхотурский, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018 – 2022 годы»

Приложение № 3

Адресный перечень общественных территорий городского округа Верхотурский,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| Всего | ФБ | КБ | МБ |
| 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы» общественной территории городского округа Верхотурский, подлежащей благоустройству

Приложение № 3

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Верхотурский, которые могут быть включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018 – 2022 годы», и на которых требуется проведение мероприятий по благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Адрес (местоположение) |
| 1 | п.Привокзальный, ул.Пионерская 13 |
| 2 | п.Привокзальный. ул.Комсомольская 9 |
| 3 | п.Привокзальный ул.Мира 2Б |
| 4 | п.Привокзальный ,ул.Мира 2А |
| 5 | г.Верхотурье, ул.Заводская 4А |
| 6 | г.Верхотурье, ул.Заводская 7  |
| 7 | г.Верхотурье. ул.Сосновая 1 |
| 8 | г.Верхотурье, ул Мира 16 |
| 9 | г.Верхотурье, Мира 6 |
| 10 | г.Верхотурье, ул.Мира 4 |
| 11 | г.Верхотурье,ул.8 Марта 52А |
| 12 | Г.Верхотурье, ул 8 Марта.37А |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 4

Адресный перечень общественных территорий в городском округе Верхотурский,

, которые могут быть включены в мениципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018 – 2022 годы», и на которых требуется проведение мероприятий по благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Адрес (местоположение) |
| 1. | Центральная площадь |
| 2 | Общественная территория Досугового центра  |
| 3 | Общественная территория Верхотурской детской школы искусств |
| 4 | Площадка «Химзавод» |
| 5 | Общественная территория (Аллея славы) |
| 6 | Общественная территория (Памятник жителям Верхотурского района и города Верхотурья,погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины) |
| 7 | Общественная территория (лог реки Свияга) |
| 8 | г.Верхотурье, ул.Малышева (гостевой маршрут) |
| 9 | г.Верхотурье ,ул.Советская (гостевой маршрут) |
| 10 | п.Привокзальный , ул.Советская (гостевой маршрут) |
| 11 | с.Красногорское,ул.Ленина 6А (территория площадки сельского клуба) |
| 12 | с.Прокопьевская Салда,ул.Сенянского 40б (территория памятника погибшим в ВОВ) |
| 13 | пос.Привокзальный, ул.Чапаева 35(территория площадки сельского клуба) |
| 14 | Пос.Карпунино ,ул.Школьная 1 (территория школы) |
| 15 | с.Меркушино,ул.Центральная 14 А (территория проведения культурных мероприятий) |
| 16 | с.Усть Салда,ул.Речная 10(территория площадки сельского клуба) |
| 17 | с.Дерябино,ул.Центральная 13А (территория ДК) |
| 18. | с.Кордюково,ул.Клубная 2 (территория дома культуры) |
| 19 | с.Карелино,ул.Клубная 14(территория дома культуры) |

Приложение № 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018 – 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
|  | Всего по муниципальной программе,в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  |  | Основные мероприятия |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий в городском округе Верхотурский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1., 3.1., 3.2. |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 2. | Благоустройство территорий городского округа Верхотурский, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1. |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |

.

Приложение № 6

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы»

Светильники светодиодные Уличные фонари



Бордюр тротуарный Бордюр дорожный:

 

Скамейки



****

Урны

****