### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.06.2019г. № 470

г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к эксплуатации в зимних условиях 2019/2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», для осуществления подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Сводный план-график подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы

городского округа Верхотурский		                                      Л.Ю. Литовских

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 03.06.2019г. № 470

«Об утверждении Сводного плана-графика

подготовки жилого фонда городского округа

Верхотурский к эксплуатации

в зимних условиях 2019/2020года»

Сводный план-график подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2019/2020 года

Ремонт жилого фонда по судебным решениям

|  | Адресный перечень | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Закупка запланирована | Наименование видов работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Заводская, 15 | 59,7 | май - сентябрь | Установка тепловодо счетчиков общедомовых; запирание дверей. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 2 | г. Верхотурье, ул. Мира, 16 | 135,8 | май - сентябрь | Осушить подвал; Смена трубопроводов | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 3 | г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 37 | 148,5 | май - сентябрь | Ремонт внутренних сетей ХВС и канализации, водоотлив из подвала. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 4 | п. Привокзальный, ул. Первомайская-1 д.13-2 | 159,8 | май - сентябрь | Ремонт фундамента, ремонт печи: ремонт веранды; электрика. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
|  | Итого | 503,8 |  |  |  |

Ремонт жилого фонда МКУ «Служба заказчика»

|  | Адресный перечень | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Закупка запланирована | Наименование видов работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Привокзальный, ул. Садовая 10-1 | 107,838 | май - сентябрь | Ремонт полов; ремонт потолка; ремонт стен; ремонт дверных блоков; ремонт оконных блоков; смена сан. техники; смна электрики. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 2 | п. Привокзальный, ул. Садовая,9 | 5482,67083 | май - сентябрь | Капитальный ремонт дома | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 3 | с. Красногорское, ул. Ленина 11-2 | 40,213 | май - сентябрь | Ремонт кровли | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 4 | с. Меркушино, ул Центральная, 22-2 | 137,0 | май - сентябрь | Ремонт кровли | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 5 | г. Верхотурье, ул. Малышева 52-4 | 54,6 | май - сентябрь | Ремонт печных труб | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 6 | г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы 73-2 | 317,3 | май - сентябрь | Ремонт фундамента и стен; замена окон; ремонт отопительной печи; ремонт кровли; ремонт веранды | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 7 | г. Верхотурье, ул. Республиканская, 107-1 | 252,538 | май - сентябрь | Ремонт кровли | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 8 | г. Верхотурье, ул. 8-е Марта 20-1 | 496,3 | май - сентябрь | Ремонт фундамента; ремонт стен; ремонт кровли; замена окон | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
|  | Итого | 6888,46 |  |  |  |

Ремонт жилого фонда УК «Родной поселок»

| № п/п | Адрес | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Наименование работ | Период выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Мира, д. 6 | 43,976 | - косметический ремонт 3-х подъездов; | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  |  |  | - теплоизоляция перекрытий шлаком; | май-сентябрь 2019 г |  |
|  |  |  | - ремонт козырьков вентиляционных шахт на кровле; | май-сентябрь 2019 г |  |
|  |  |  | - частичный ремонт системы отопления в подвальном помещении; | май-сентябрь 2019 г |  |
| 2 | п. Привокзальный, ул. Мира, д.2б | 31,428 | - косметический ремонт 6-ти подъездов; | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 3 | п. Привокзальный, ул. Садовая, д.7 | 15,476 | - косметический ремонт подъездов; | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  |  |  | - ремонт кирпичной кладки под окнами; | май-сентябрь 2019 г |  |
|  |  |  | - частичный ремонт системы отопления | май-сентябрь 2019 г |  |
| 4 | г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 16 | 12,976 | - косметический ремонт подъездов; | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  |  |  | - частичное восстановление кровельного покрытия в месте демонтажа печной трубы. | май-сентябрь 2019 г |  |
| 5 | п. Привокзальный, ул. Пионерская, д. 13 | 5,476 | - косметический ремонт подъездов. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 6 | г. Верхотурье, ул. 8еМарта, д. 39 | 23,476 | - косметический ремонт подъездов; | май-декабрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  |  |  | - частичная замена канализационных труб в подвальном помещении. | май-сентябрь 2019 г |  |
| 7 | г. Верхотурье, ул. Заводская, д. 11 | 12,8 | - окраска пола; | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  |  |  | - частичный ремонт кровли над подъездом №2. | май-сентябрь 2019 г |  |
| 8 | г. Верхотурье, ул. Мира, д. 4 | 14,598 | - косметический ремонт подъездов. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  |  |  | - частичная замена канализационных труб в подвальном помещении. | май-сентябрь 2019 г |  |
| 9 | г. Верхотурье, ул. Васильевская, д.21 | 12976,00 | - косметический ремонт подъездов. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 10 | г. Верхотурье, ул. 8еМарта, д. 37 | 12,976 | - косметический ремонт подъездов. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 11 | г. Верхотурье, ул. Гагарина, д.2 | 12,976 | - косметический ремонт подъездов. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 12 | п. Привокзальный, ул. Чапаева, д. 24 | 2,25 | - бетонирование выбоины в полу в подъезде. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 13 | п. Привокзальный, ул. Садовая, д. 11 | 8,563 | - бетонирование просадки пола в подъезде № 2. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 14 | г. Верхотурье, ул. Заводская, д. 15 | 13,67 | - частичный ремонт кровли над квартирой № 4; | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  |  |  | - восстановить печную трубу; | май-сентябрь 2019 г |  |
|  |  |  | - частичный ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении. | май-сентябрь 2019 г |  |
| 15 | г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, д. 37 | 9,218 | - частичный ремонт кровли, замена конька | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  |  |  | - частичный ремонт фундамента и ремонт кирпичной кладки под окном кв. № 3 | май-сентябрь 2019 г |  |
|  |  |  | - ремонт крыльца | май-сентябрь 2019 г |  |
| 16 | п. Привокзальный, ул. Свободы, д. 13а | 4,794 | - частичный ремонт мягкой кровли, замена конька | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 17 | г. Верхотурье, ул. Заводская, д. 8 | 5,83 | - ремонт примыкания к печным трубам. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 18 | г. Верхотурье, ул. Кушвинская, д. 12 | 4,25 | - запенивание фасадных швов. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 19 | г. Верхотурье, ул. Свердлова, д. 55 | 6,3 | - ремонт крыльца | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 20 | г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 52 | 20,253 | - частичный ремонт пола в подъезде № 1; | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  |  |  | - ремонт слуховых окон; | май-сентябрь 2019 г |  |
|  |  |  | - ремонт оконных заполнений; | май-сентябрь 2019 г |  |
|  |  |  | - установка входных дверей. | май-сентябрь 2019 г |  |
| 21 | г. Верхотурье, ул. Сосновая, д. 1 | 3,98 | - частичный ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации. | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
| 22 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 4 | 5,4 | - ремонт системы отопления, водоотведения | май-сентябрь 2019 г | ООО УК «Родной Посёлок» Н.А. Богданова |
|  | Итого: | 283,642 |  |  |  |