### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2018г. № 473

г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», для осуществления подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный план-график подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Верхотурский		                                          А.Г. Лиханов

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа  Верхотурский

от 01.06.2018г. № 473

«Об утверждении Сводного плана-графика

подготовки жилого фонда городского округа

Верхотурский к эксплуатации

в зимних условиях 2018/2019года»

Сводный план-график подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года

Ремонт жилого фонда по судебным решениям

|  | Адресный перечень | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Закупка запланирована | Наименование видов работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Гагарина, 2 а | 185,9 | май - сентябрь | Установка счетчиков водомеров, водоотлив из подвала, ремонтные работы в подъездах. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 2 | г. Верхотурье, ул. Ханкевича, 1 а | 99 | май - сентябрь | Установка счетчиков водомеров, замена светильников, ремонтные работы в подъездах. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 3 | г. Верхотурье, ул. Ленина, 12 | 683,8 | май - сентябрь | Замена кровли, ремонтные работы в подъездах, | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 4 | п. Привокзальный, ул. Чапаева, 26 | 299,4 | май - сентябрь | Замена дверных блоков, ремонт групповых щитков, замена электропроводки и светильников, ремонт внутренних сетей ХВС и канализации, водоотлив из подвала. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 5 | п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 9 | 101,9 | май - сентябрь | Установка счетчиков водомеров, ремонтные работы в подъездах. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 6 | г. Верхотурье, ул. Сенянского, 38 | 206,6 | май - сентябрь | Ремонт фундамента, ремонт веранды, замена оконных блоков. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 7 | г. Верхотурье, ул. Пермская, 14 | 89,3 | май - сентябрь | Устройство желобов и водосточных труб. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
|  | Итого | 1665,9 |  |  |  |

Ремонт жилого фонда МКУ «Служба заказчика»

|  | Адресный перечень | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Закупка запланирована | Наименование видов работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 3-4 | 99,6 | май - сентябрь | Ремонт отопительной печи | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 2 | г. Верхотурье, ул. Свободы, 6 | 92,4 | май - сентябрь | Ремонт отопительной печи | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 3 | г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 61-3 | 55,2 | май - сентябрь | Ремонт отопительной печи | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 4 | п. Привокзальный, ул. Станционная 5-5 | 140 | май - сентябрь | Ремонт отопительной печи | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
|  | Итого | 387,2 |  |  |  |

Ремонт жилого фонда УК «Родной поселок»

| № п/п | Адрес | Сметная стоимость (руб.) | Наименование работ | Период выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Заводская, д. 15 | 35556,6 | - частичный ремонт кровли; | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
|  |  |  | - ремонт печных труб; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - повесить замки на чердачные люки в 2-х подъездах; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - частичный ремонт канализационной сети в подвальном помещении; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - ремонт 3-х подъездов; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - ремонт примыканий к печным трубам и к вентиляционным шахтам. | май-сентябрь 2018 г |  |
| 2 | г. Верхотурье, ул. 8-е Марта, д.39-а | 19289,14 | - частичная замена труб системы отопления в подвальном помещении; | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
|  |  |  | - ремонт канализационной сети в подвальном помещении; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - ремонт кровли. | май-сентябрь 2018 г |  |
| 3 | г. Верхотурье, ул. 8-е Марта, д.52-а | 26403,9 | - косметический ремонт подъезда; | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
|  |  |  | - установка радиатора в подъезде; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - частичный ремонт отмостки по периметру дома. | май-сентябрь 2018 г |  |
| 4 | г. Верхотурье, ул. Гагарина, д. 2-а | 3134,65 | - частичная замена труб системы отопления в 11 квартире. | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
| 5 | г. Верхотурье, ул. Мира, д. 6 | 6249,45 | - частичная замена труб системы отопления в подвальном помещении. | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
| 6 | п. Привокзальный, ул. Садовая, д. 7 | 1792,78 | - замена запорной арматуры. | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
| 7 | п. Привокзальный, ул. Садовая, д. 8 | 30489,64 | - замена запорной арматуры; | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
|  |  |  | - частичная замена труб системы отопления в подвальном помещении; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - косметический ремонт подъездов. | май-сентябрь 2018 г |  |
| 8 | г. Верхотурье, ул. Мира, д. 16 | 27178,66 | - замена запорной арматуры; | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
|  |  |  | - осушение подвального помещения; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - частичная замена труб системы отопления в подвальном помещении; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - косметический ремонт 2-х подъездов; | май-сентябрь 2018 г |  |
| 9 | п. Привокзальный, ул. Комсомольская, д. 9 | 11825,73 | - косметический ремонт 2-х подъездов. | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
| 10 | г. Верхотурье, ул. Васильевская, д. 21 | 12845,87 | - частичная замена труб ХВС в подвальном помещении. | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
| 11 | г. Верхотурье, ул. Заводская, д. 4-а | 5893,65 | - ремонт снегодержателей по периметру дома. | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
| 12 | г. Верхотурье, ул. Кушвинская, д. 12 | 21794,16 | - частичная замена труб системы отопления в подвальном помещении; | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
|  |  |  | - замена запорной арматуры; | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - косметический ремонт подъезда № 1. | май-сентябрь 2018 г |  |
| 13 | п. Привокзальный, ул. Мира, д. 2б | 25105,91 | -частичный ремонт мягкой кровли; | май-сентябрь 2018 г | ООО УК «Родной поселок» (М.С. Чулкова) |
|  |  |  | - косметический ремонт подъезда (после пожара); | май-сентябрь 2018 г |  |
|  |  |  | - частичная замена канализационных труб в подвальном помещении. | май-сентябрь 2018 г |  |
|  | Итого: | 227560,14 |  |  |  |