|  |
| --- |
| П[риложение](consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E) № 1  к постановлению Администрации  городского округа Верхотурский  **от 16.09.2019г. № 739** |

**План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года»**

| №  строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | | | | | Номер строки целевых показателей,  на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **215197,87** | **9957,7** | | **8857,57** | **52366,4** | **12212,0** | **15880,6** | **61888,7** | **31342,7** | **22692,2** |  |
| 2 | **ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ** | **38881,0** | **0,0** | | **0,00** | **38881,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3 | **МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ** | **176316,87** | **9957,7** | | **8857,57** | **13485,4** | **12212,0** | **15880,6** | **61888,7** | **31342,7** | **22692,2** |  |
| 3 | **Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **11324,2** | **761,6** | | **787,3** | **1197,7** | **715,0** | **1774,3** | **5525,4** | **272,7** | **290,2** |  |
| 5 | **МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ** | **11324,2** | **761,6** | | **787,3** | **1197,7** | **715,0** | **1774,3** | **5525,4** | **272,7** | **290,2** |  |
| 6 | **Мероприятие 1.**  Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи детских проездных билетов | 2968,2 | 458,2 | | 454,7 | 424,9 | 424,9 | 535,9 | 459,6 | 100,0 | 110,0 | 1.1.1 |
| 7 | **Мероприятие 2.**  Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных проездных | 683,0 | 97,5 | | 122,6 | 103,8 | 103,8 | 67,1 | 60,3 | 62,7 | 65,2 | 1.1.2 |
| 8 | **Мероприятие 3.**  Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убытков по пригородным маршрутам | 415,9 | 205,9 | | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1 |
| 9 | **Мероприятие 4.**  Осуществление мероприятий, обеспечивающих перевозки пассажиров городского округа Верхотурский,  в том числе:  приобретение автобуса,  изготовление бланков (карт маршрутов регулярных перевозок, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок) | 2074,5 | 0,0 | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 433,5 | 1620,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | **Мероприятие 5.**  Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убытков по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | 5175,9 | 0,0 | | 0,0 | 641,3 | 186,3 | 737,8 | 3385,5 | 110,0 | 115,0 |  |
| 11 | **Мероприятие 6.**  Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку лиц, участвующих в проведении сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхотурский | 6,7 | 0,0 | | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | **Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | |
| 13 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **189916,8** | | **7389,0** | **6579,4** | **48864,7** | **9774,0** | **9026,7** | **54925,2** | **30994,4** | **22363,4** |  |
| 14 | **ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ** | **38881,0** | | **0,00** | **0,00** | **38881,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 15 | **МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ** | **151035,8** | | **7389,0** | **6579,4** | **9983,7** | **9774,0** | **9026,7** | **54925,2** | **30994,4** | **22363,4** |  |
| 16 | **Мероприятие 1.**  Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, в том числе:  - очистка дорог от снега,  - очистка пропусков и кюветов от снега, ила и грязи;  - очистка пешеходных дорожек и площадей от снега;  - очистка от снега ручным способом;  - погрузка и вывозка снега;  - уборка и вывоз мусора с автобусных остановок;  - проведение работ по обеспыливанию дорожного покрытия автомобильных дорог;  - скашивание травы вдоль дорог и по улицам;  -вырубка кустарников вдоль дорог | 31433,7 | | 5291,2 | 4160,0 | 4199,6 | 4545,1 | 4469,5 | 5698,5 | 1264,0 | 1805,8 | 2.1.1 |
| 17 | **Мероприятие 2.**  Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский, в том числе:  - приведение дорожного покрытия автомобильной дороги в надлежащее состояние согласно ГОСТу Р 50597;  - ремонт дороги по ул. Васильевская, от ул. Мира до ул. Тенистая и ремонт дороги к строящемуся детскому дошкольному образовательному учреждению на 300 мест;  - ремонт дороги по ул. Пушкина, п. Привокзальный;  - ремонт дороги по ул. 8 Марта и ул. 70 лет Октября в г. Верхотурье;  - ремонт дороги по ул. Ленина в г. Верхотурье;  -ремонт дороги д. Бочкарева- д. Васнина;  - ямочный ремонт;  - грейдирование;  - ремонт тротуаров;  - ремонт железнодорожных переездов;  - ремонт подвесного моста;  - ремонт бетонного моста;  - ремонт моста через р. Тура в с. Меркушино;  - проведение стоительно-технической экспертизы автомобильных дорог;  - демонтаж, приобретение и установка остановочных комплексов | 59737,68 | | 1247,8 | 1586,9 | 5004,88 | 3358,9 | 3922,2 | 24059,4 | 0,0 | 20557,6 | 2.2.1 |
| - капитальный ремонт дорог от перекрестка ул.Фрунзе – ул.Мелиораторов до перекрестка ул.Мелиораторов – ул.Пролетарская до висячего моста, в том числе: | 84225,02 | | 0,00 | 0,00 | 39660,22 | 1070,0 | 0,00 | 13764,4 | 29730,4 | 0,0 | 2.3.3  2.3.4 |
| областной бюджет | 38881,00 | | 0,00 | 0,00 | 38881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 45344,02 | | 0,00 | 0,00 | 779,22 | 1070,0 | 0,00 | 13764,4 | 29730,4 | 0,0 |  |
| 18 | **Итого по Мероприятию 2, в том числе:** | **143962,7** | | **1247,8** | **1586,9** | **44665,1** | **4428,9** | **3922,2** | **37823,8** | **29730,4** | **20557,6** |  |
| 19 | **областной бюджет** | **38881,0** | | **0,0** | **0,0** | **38881,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 20 | **местный бюджет** | **105081,7** | | **1247,8** | **1586,9** | **5784,1** | **4428,9** | **3922,2** | **37823,8** | **29730,4** | **20557,6** |  |
| 21 | **Мероприятие 3.**  Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и тротуаров, проектирование строительства мостовых сооружений, в том числе:  - разработка проекта на капитальный ремонт дорог от перекрестка ул.Фрунзе – ул.Мелиораторов до перекрестка ул.Мелиораторов – ул.Пролетарская до висячего моста;  - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Сенянского к строящемуся детскому дошкольному образовательному учреждению на 300 мест;  проведение экспертизы разработанных проектов | 3117,5 | | 850,0 | 832,5 | 0,0 | 800,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3.1  2.3.2 |
| 22 | **Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | |
| 23 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | 13956,87 | | **1807,1** | **1490,87** | **2304,0** | **1723,0** | **5079,6** | **1438,1** | **75,6** | **38,6** |  |
| 24 | местный бюджет | 13956,87 | | 1807,1 | 1490,87 | 2304,0 | 1723,0 | 5079,6 | 1438,1 | 75,6 | 38,6 |  |
| 25 | **Мероприятие 1.**  Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения, в том числе:  - ремонт и устройство лежачих полицейских;  - разметка пешеходных переходов;  - приобретение, ремонт и установка дорожных знаков;  - устройство площадки для посадки и высадки детей у образовательных учреждений;  - приобретение и установка светофоров;  разработка комплексной схемы организации дорожного движения городского округа Верхотурский | 13956,87 | | 1807,1 | 1490,87 | 2304,0 | 1723,0 | 5079,6 | 1438,1 | 75,6 | 38,6 | 3.1.1  3.1.2 |

П[риложение](consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E) № 2

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

**от 16.09.2019г. № 739**

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года»**

| № строки | | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | **Цель 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | **Задача 1 «Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий населения городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | **Целевой показатель 1:**  количество проданных детских проездных билетов по льготной цене | единиц | 1140 | 938 | 1140 | 1140 | 1041 | 1050 | 1050 | 1050 | Ведомственные данные |
| 1.1.2 | | **Целевой показатель 2:**  количество проданных единых социальных проездных по льготной цене | единиц | 300 | 205 | 300 | 300 | 140 | 140 | 140 | 140 | Ведомственные данные |
| 1.2. | | **Задача 2 «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения сельской местности городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | **Целевой показатель 3:**  доля недополученных доходов по убыточным маршрутам, возмещенная за счет средств местного бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственные данные |
| **Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | **Цель 2 «Поддержание улично-дорожной сети городского округа Верхотурский на уровне,**  **соответствующем нормативным требованиям»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | **Задача 3 «Обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | **Целевой показатель 4:**  Доля протяженности улично-дорожной сети, своевременно и качественно очищенной от снега, в соответствии с договорными обязательствами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственные данные |
| 2.2 | | **Задача 4 «Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям»** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | **Целевой показатель 5:**  Доля автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по улучшению их технического состояния, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 0,5 | 0,06 | 1 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | Ведомственные данные |
| **2.3.** | **Задача 5 «Осуществление капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог и мостовых сооружений,**  **а также подготовка проектно-сметной документации на их проведение»** | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | **Целевой показатель 6:**  Количество разработанных проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ведомственные данные |
| 2.3.2 | | **Целевой показатель 7:**  Количество разработанных проектов на строительство мостовых сооружений | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведомственные данные |
| 2.3.3 | | Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 0,0 | 0,0 | 0,35 | 0,26 | 0,0 | 0,36 | 0,45 | 0,0 | Ведомственные данные |
| 2.3.4 | | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен капитальный ремонт | км | 0,0 | 0,0 | 0,604 | 0,561 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | Ведомственные данные |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **Цель 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхотурский для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения по дорогам»** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | **Задача 1 «Обеспечение требований безопасности дорожного и пешеходного движения»** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | **Целевой показатель 8:**  Количество установленных лежачих полицейских | единиц | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | Ведомственные данные |
| 3.1.2 | | **Целевой показатель 9:**  Количество приобретенных, отремонтированных и установленных дорожных знаков | единиц | 30 | 10 | 30 | 30 | 132 | 30 | 30 | 30 | Ведомственные данные |