### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2015г.  № 252

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 960 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013г. № 907 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский», Решением Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014г. № 78 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 17.12. 2014 года № 76 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В муниципальную программу городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» внести следующие изменения:

- в паспорте программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной  программы городского округа Верхотурский» объемы финансирования по годам реализации изложить в новой редакции:

| № п/п | Источники финансирования | Общий объем финансирования в тыс. рублей 2014-2020г.г. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 14 277,8 | 11586,4 | 2691,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства областного бюджета | 1 580 960,6 | 132 751,0 | 3961,3 | 0,0 | 0,0 | 942703,0 | 441 054,8 | 60490,0 |
| 3 | Средства бюджета Муниципального образования городской округ Верхотурский | 304 574,03 | 65 624,6 | 45135,7 | 32 124,6 | 25 734,5 | 53224,8 | 48343,4 | 34 386,5 |
| 4 | Внебюджетные источники | 7232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4232,5 | 2000,00 | 1000,00 |
| Всего | 1 907 044,9 | 209 962,0 | 51 788,4 | 32 124,6 | 25734,5 | 1000160,3 | 491 398,2 | 95 876,5 |

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский                                                  Н.Ю. Бердникова

Приложение № 1

к  постановлению Администрации городского

округа Верхотурский

от 11.03.2015г. № 252

«О внесении изменений в

муниципальную программу городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года»,

утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 960

«Об утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства  городского округа Верхотурский

до 2020 года»

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 907 044,9 | 209 962,0 | 51 788,4 | 32 124,6 | 25734,5 | 1000160,3 | 491 398,2 | 95 876,5 | х |
| 2 | Областной бюджет | 1 580 960,6 | 132 751,0 | 3961,3 | 0,0 | 0,0 | 942703,0 | 441 054,8 | 60490,0 | х |
| 3 | Местный бюджет | 304 574,03 | 65 624,6 | 45135,7 | 32 124,6 | 25 734,5 | 53224,8 | 48343,4 | 34 386,5 | х |
| 4 | Средства Фонда | 14 277,8 | 11586,4 | 2691,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 5 | Внебюджетные источники | 7232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4232,5 | 2000,00 | 1000,00 | х |
| 6 | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 7 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 51405,8 | 30358,9 | 14671,9 | 3375,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Областной бюджет | 22062,3 | 18101,0 | 3961,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Местный бюджет | 15065,7 | 671,5 | 8019,2 | 3375,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Средства Фонда | 14277,8 | 11586,4 | 2691,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятие 1. Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда | 44155,8 | 30358,9 | 12796,9 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Областной бюджет | 22062,3 | 18101,0 | 3961,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Местный бюджет | 7815,7 | 671,5 | 6144,2 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Средства Фонда | 14277,8 | 11586,4 | 2691,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мероприятие 2 Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам социального найма (2-м семьям по решению суда) | 7250,0 | 0 | 1875,0 | 2375,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Местный бюджет | 7250,0 | 0 | 1875,0 | 2375,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 18 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 35460,8 | 5035,5 | 5052,2 | 4952,4 | 4952,4 | 7803,5 | 5336,2 | 2328,6 | х |
| 19 | Местный бюджет | 35460,8 | 5035,5 | 5052,2 | 4952,4 | 4952,4 | 7803,5 | 5336,2 | 2328,6 | х |
| 20 | Мероприятие 1. Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда (в том числе по исполнению судебных актов) (723,6 тыс. рублей) | 28846,2 | 4359,0 | 5052,2 | 4952,4 | 4952,4 | 5523,49 | 3056,16 | 48,58 |  |
| 21 | Мероприятие 2 Ремонт жилых помещении, переданных по договорам социального найма | 7516,5 | 676,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 |  |
| 22 | Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 23 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1346 908,9 | 12584,2 | 10264,9 | 6200,0 | 2000,0 | 844 332,7 | 420 540,6 | 50986,5 | х |
| 24 | Областной бюджет | 1 284 791,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831 346,2 | 406904,8 | 46540,0 | х |
| 25 | Местный бюджет | 62117,9 | 12584,2 | 10264,9 | 6200,0 | 2000,0 | 12986,5 | 13635,8 | 4446,5 | х |
| 26 | Мероприятие 1. Ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе: - Ремонт тепловых, водопроводных и канализационных сетей в городском округе Верхотурский; - ремонт котельных в городском округе Верхотурский; - Приобретение котельного оборудования, в том числе по исполнению судебных актов (3889,1 тыс. рублей); - ремонт канализационного коллектора; | 19424,1 | 7981,7 | 482,9 | 1000,0 | 1000,0 | 2986,5 | 2986,5 | 2986,5 |  |
|  | Ревизия трубопроводов наружной канализации, Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Мира, ул. Станционная, ул. Чапаева; г. Верхотурье, ул. Есенина, ул. Заводская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Софинансирование местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Оплата экспертизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение прочих основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Местный бюджет | 19424,1 | 7981,7 | 482,9 | 1000,0 | 1000,0 | 2986,5 | 2986,5 | 2986,5 |  |
| 28 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Мероприятие 2. Проведение экспертиз, в том числе: Очистных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения и канализации | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Местный бюджет | 1000,0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Мероприятие 3. Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский, в том числе: - Строительство пяти и реконструкция двух канализационных насосных станций; -Строительство единых очистных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения мощностью 1890м3/сут. с насосной станцией II подъема для водоснабжения центральной части, заречной части и поселка Северный города Верхотурье, реконструкции 2-х действующих скважин и строительство двух новых скважин на Неромском месторождении подземных вод в городе Верхотурье; - Строительство шести блочных газовых котельных в городском округе Верхотурский (2 в п. Привокзальный, 1 в Заречной части, 1 на Химзаводе, 1 в с. Красногорское,1 в с. Кордюково); - Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовой канализации мощностью 1050 м3/сут. в г.Верхотурье; и магистральных канализационных коллекторов для водоотведения центральной части, заречной части и поселка Северный в городе Верхотурье; - Строительство магистральных сетей водоснабжения центральной части, заречной части и поселка Северный г. Верхотурье | 1309 443,76 | 1995,40 | 548,0 | 0 | 0 | 841 346,18 | 417554,18 | 48000,00 |  |
| 32 | Местный бюджет | 24652,7 | 1995,4 | 548,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 10649,3 | 1460,0 |  |
| 33 | Областной бюджет | 1284 791,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 346,2 | 406904,8 | 46540,0 |  |
| 34 | Мероприятие 4 Проведение технологического присоединения | 2148,3 | 2148,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Местный бюджет | 2148,3 | 2148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | Мероприятие 5 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа Верхотурский | 289,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | Местный бюджет | 289,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | Мероприятие 7 Обеспечение скважин ГО Верхотурский системами водоочистки и системами управления насосными агрегатами | 579,8 | 79,8 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Местный бюджет | 579,8 | 79,8 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | Мероприятие 8 Разработка проектов | 1135,0 | 90,0 | 545,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | Местный бюджет | 1135,0 | 90,0 | 545,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | Мероприятие 9 Субсидии организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 12889,0 | 0 | 8189,0 | 3700,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Местный бюджет | 12889,0 | 0 | 8189,0 | 3700,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 45 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 147 061,0 | 109 823,0 | 2668,0 | 2660,0 | 900,0 | 28009,5 | 2000,0 | 1000,0 | х |
| 46 | Областной бюджет | 126390,5 | 104950,0 | 0 | 0 | 0 | 21440,0 | 0 | 0 | х |
| 47 | Местный бюджет | 13438,0 | 4873,0 | 2668,0 | 2660,0 | 900,0 | 2337,0 | 0 | 0 | х |
| 48 | Внебюджетные средства | 7232,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232,5 | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 49 | Мероприятие 1. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский, в том числе: | 1610,0 | 0 | 0 | 1210,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | Местный бюджет | 1610,0 | 0 | 0 | 1210,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 | Внебюджетные средства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Модернизация систем и объектов наружного освещения, путем замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми ртутными лампами высокого давления на новые с использованием натриевых ламп высокого давления, а также систем управления уличным освещением и организацией многотарифного учета потребления электрической энергии (700 светильников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - тепловая энергия - холодное водоснабжение - электроэнергия, | 25010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25010,00 | 0 | 0 |  |
| 57 | Местный бюджет, в том числе ПСД | 2337,00 1557,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337,00 1557,00 | 0 | 0 |  |
| 58 | Областной бюджет | 21440,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21440,5 | 0 | 0 |  |
| 59 | Внебюджетные средства | 1232,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232,5 | 0 | 0 |  |
| 60 | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, устранение вентиляционных потерь за счет исключения избыточной инфильтрации, внебюджетные источники | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 61 | Внебюджетные средства | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 62 | Мероприятие 2. Проектирование и проведение экспертизы | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 | Мероприятие 3. Проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов, в том числе: - бюджетных потребителей ТЭР; - муниципального образования; | 850,0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | Местный бюджет | 850,0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 | Мероприятие 4. Реконструкция участков тепловых и водопроводных сетей | 700,0 | 0 | 0 | 300,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | Местный бюджет | 700,0 | 0 | 0 | 300,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | Мероприятие 5. Подготовка кадров в области энергосбережения | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 69 | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | Мероприятие 6 Модернизация тепловых и водопроводных сетей в ГО Верхотурский | 112 491,0 | 109823,0 | 2668,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | Местный бюджет | 7541,0 | 4873,0 | 2668,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 | Областной бюджет | 104950,0 | 104 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 73 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 74 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 134 831,2 | 45764,4 | 11743,4 | 8671,6 | 8671,6 | 19993,4 | 19993,4 | 19993,4 | х |
| 75 | Местный бюджет | 125 131,2 | 36064,4 | 11743,4 | 8671,6 | 8671,6 | 19993,4 | 19993,4 | 19993,4 | х |
| 76 | Областной бюджет | 9700,00 | 9700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства. | 125 131,2 | 36064,4 | 11743,4 | 8671,6 | 8671,6 | 19993,4 | 19993,4 | 19993,4 |  |
| 78 | Местный бюджет | 125 131,2 | 36064,4 | 11743,4 | 8671,6 | 8671,6 | 19993,4 | 19993,4 | 19993,4 |  |
| 79 | Мероприятие 2. Создание комфортных условий проживания граждан на территории свердловской области путем содействия в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление | 9700,0 | 9700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | Областной бюджет | 9700,0 | 9700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 82 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 149153,1 | 719,9 | 0 | 1300,0 | 1000,0 | 93693,2 | 37200,00 | 15240,00 | х |
| 83 | Областной бюджет | 138016,8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 89916,8 | 34150,00 | 13950,00 | х |
| 84 | Местный бюджет | 11136,3 | 719,9 | 0 | 1300,0 | 1000,0 | 3776,4 | 3050,00 | 1290,00 |  |
| 85 | Мероприятие 1. Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский | 820,0 | 620,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | Местный бюджет | 820,0 | 620,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | Организация и проведение технического обслуживания системы газоснабжения и газового оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 89 | Мероприятие 2. Строительство газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский, в том числе: Газопровод высокого давления Новая Ляля (вторая нитка) - Верхотурье | 113 790,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 | 62840,00 | 35250,00 | 14400,00 |  |
| 90 | Местный бюджет | 4745,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 | 1895,00 | 1100,00 | 450,00 |  |
| 91 | Областной бюджет | 109045,0 | 0 | 0 |  | 0 | 60945,00 | 34150,00 | 13950,00 |  |
| 92 | Мероприятие 4. Разработка проектов строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский (64,36 км) | 4674,30 | 99,9 | 0 | 0 | 800,0 | 984,40 | 1950,00 | 840,00 |  |
| 93 | Местный бюджет | 4674,30 | 99,9 | 0 | 0 | 800,0 | 984,40 | 1950,00 | 840,00 |  |
| 94 | Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | Мероприятие 3. Cтроительство распределительного газопровода для газоснабжения жилого района «Заречный» в г. Верхотурье, протяженностью 10,401 км. | 29868,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29868,84 | 0 | 0 |  |
| 96 | Местный бюджет | 897,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897,00 | 0 | 0 |  |
| 97 | Областной бюджет | 28971,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28971,84 | 0 | 0 |  |
| 98 | Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский» |
| 99 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2525,2 | 339,00 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 373,74 | 373,74 | 373,74 |  |
| 100 | Местный бюджет | 2525,2 | 339,00 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 373,74 | 373,74 | 373,74 |  |
| 101 | Мероприятие 1. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский | 2186,22 | 0,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 373,74 | 373,74 | 373,74 |  |
| 102 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Мероприятие 2. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский | 339,00 | 339,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 104 | Местный бюджет | 339,00 | 339,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 106 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 36964,8 | 4967,3 | 5528,0 | 4500,6 | 4745,5 | 5741,13 | 5741,13 | 5741,13 |  |
| 107 | Местный бюджет | 36964,8 | 4967,3 | 5528,0 | 4500,6 | 4745,5 | 5741,13 | 5741,13 | 5741,13 |  |
| 108 | Мероприятие 1. Уличное освещение городского округа Верхотурский, в том числе: - Уличное освещение, - техническое обслуживание уличного освещения на территории городского округа Верхотурский; - Приобретение и установка светильников; | 21568,0 | 2847,0 | 2998,3 | 3051,9 | 3231,6 | 3146,4 | 3146,4 | 3146,4 |  |
| 109 | Мероприятие 2. Озеленение городского округа Верхотурский | 2159,7 | 370,0 | 225,5 | 147,9 | 147,9 | 422,8 | 422,8 | 422,8 |  |
| 110 | Мероприятие 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе: Уборка мусора с 4-х кладбищ; Захоронение бесхозных трупов; Аккарицидная обработка 4-х кладбищ; Энтомологическое обследование 4-х кладбищ | 2170,99 | 223,6 | 471,7 | 280,0 | 294,4 | 300,43 | 300,43 | 300,43 |  |
| 111 | Мероприятие 4. Проведение мероприятий по благоустройству города Верхотурье, в том числе по исполнению судебных актов (43,10 тыс. рублей) | 11063,1 | 1526,7 | 1832,5 | 1020,8 | 1071,6 | 1871,50 | 1871,50 | 1871,50 |  |
| 112 | Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 113 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1109,33 | 140,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 213,11 | 213,11 | 213,11 |  |
| 114 | Местный бюджет | 1109,33 | 140 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 213,11 | 213,11 | 213,11 |  |
| 115 | Мероприятие 1. Содержание детских площадок городского округа Верхотурский | 1109,33 | 140 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 213,11 | 213,11 | 213,11 |  |
| 116 | Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристкой инфраструктуры до 2020 года» |
| 117 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1374,0 | 0 | 1374,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 118 | Местный бюджет | 1374,0 | 0 | 1374,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 119 | Мероприятие 2 Разработка и проведение экспертизы проекта наружного освещения гостевого маршрута в п. Привокзальный г. Верхотурье. | 874,0 | 0 | 874,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 120 | местный бюджет | 874,0 | 0 | 874,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | Мероприятие 8 Устройство наружного освещения гостевого маршрута городского округа Верхотурский | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 122 | Местный бюджет | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 | Мероприятие 3 Проведение капитального ремонта, реконструкции и благоустройства объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности Устройство тротуаров гостевого маршрута п. привокзальный – г. Верхотурье, строиетльство 11 остановочных комплексов гостевого маршрута п. привокзальный; Устройство наружного освещения гостевого маршрута п. Привокзальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 125 | Мероприятие 4 Разработка и проведение экспертизы проектов устройства тротуаров гостевого маршрута п. Привокзальный – г. Верхотурье и строительство 11 остановочных комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 126 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 127 | Мероприятие 6 Устройство тротуаров гостевого маршрута городского округа Верхотурский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Мероприятие 7 Устройство остановочных комплексов гостевого маршрута городского округа Верхотурский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 130 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 131 | Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» |
| 132 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ | 250,8 | 229,8 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 133 | Местный бюджет | 250,8 | 229,8 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 134 | Мероприятие 1 Предоставление субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 250,8 | 229,8 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |