**ПАСПОРТ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Градостроительное развитие территории городского округа

Верхотурский до 2025 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Верхотурский, отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский |
| Сроки реализации муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2020 – 31.12.2025 |
| Цели и задачи  муниципальной программы | Цель муниципальной программы:  1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения городского округа Верхотурский.  Задачи муниципальной программы:  1.1. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования;  1.2. Подготовка документации по планировке территорий;  1.3. Внедрение и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов;  1.4. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципального образования, населенных пунктов и территориальных зон;  1.5.Разработка проектов границ территории объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1.1.1 Доля населенных пунктов на которые разработаны и утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования, от общего числа населенных пунктов городского округа Верхотурский;  1.2.1. площадь территории, обеспеченной утвержденной документацией по планировке территорий;  1.3.1. наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;  1.4.1. доля населенных пунктов сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов;  1.4.2. доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки.  1.51. доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на которые разработаны проекты границ территории объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 15243,3 руб.  местный бюджет: 15243,3 тыс.руб  2020 - 2443,3 тыс.руб.  2021 – 2488,8 тыс.руб.  2022 – 2577,8 тыс.руб.  2023 – 2577,8 тыс.руб.  2024 – 2577,8 тыс.руб.  2025 – 2577,8 тыс.руб.  областной бюджет: 0,0 тыс. руб.  2020 - 00,0 тыс.руб.  2021 – 00,0 тыс.руб.  2022 – 00,0 тыс.руб.  2023 – 00,0 тыс.руб.  2024 – 00,0 тыс.руб.  2025 – 00,0 тыс.руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.adm-verhotury.ru |

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025 года»

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025 года» (далее - муниципальная программа) разрабатывается в целях повышения эффективности принимаемых решений в области архитектуры и градостроительства. Обеспечения территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

В настоящее время в городском округе Верхотурский разработана и утверждена следующая градостроительная документация:

- Генеральный план городского округа Верхотурский применительно к территории вне границ населенных пунктов, к историческому поселению «г.Верхотурье», утвержденный Решением Думы городского округа Верхотурский от 26.12.2012 N 90;

- Генеральные планы городского округа Верхотурский применительно к сельским населенным пунктам, утвержденные Решениями Думы городского округа Верхотурский от 07.08.2013 N 36 (применительно к 20 сельским населенным пунктам: п.Карелино, п.Косолманка, п.Карпунинский, д.Глазуновка, д.Путимка, с.Пия, д.Пинягина, д.Лебедева, д.Рычкова, д.Лаптева, д.Шнурова, с.Дерябино, д.Воронская, д.Литовская, д.Лобанова, д.Рассол, д.Бурлева, д.Малахова, с.Отраднова, д.Королева);

- Генеральные планы городского округа Верхотурский применительно к сельским населенным пунктам, утвержденные Решениями Думы городского округа Верхотурский от 26.02.2014 N 6 (применительно к 13 сельским населенным пунктам: п. Привокзальный, п.Калачик, д.Заимка, с. Прокопьевская Салда, д. Жернакова, д.Никитина, с.Красногорское, д.Костылева,с.Усть-Салда,д.Бочкарева,с.Меркушино,с.Кордюково,д.Б.Глина,

д.Морозова);

- Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский утвержденные Решением Думы городского округа Верхотурский от 07.07.2010 N 39 (с изменениями от 22.03.2017 № 13);

В период с 2014 по 2018 годы в рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие земельного отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2021 года» по Подпрограмме «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2020 года» были предусмотрены объемы финансирования:

2014 - 6732,4тыс.руб.

2015 - 796,0тыс.руб.

2016 – 220,0 тыс.руб.

2017 - 236,5 тыс.руб.

2018-1123,9 тыс.руб. и проведены мероприятия по разработке и утверждению следующих документов:

- трех проектов планировки и межевания, утвержденные постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 26.03.2014г. № 236 «Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории «Химзавод» в г. Верхотурье, нового жилого района «Спортивный» в г.Верхотурье, жилого района «Новый Восточный» в п. Привокзальный» на территорию общей площадью 218,0 га;

- местных нормативов градостроительного проектирования;

- схемы размещения рекламных конструкций;

- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Выполнены работы по описанию местоположения границ 12 населённых пунктов и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

На развитие архитектурно-планировочной структуры городского округа Верхотурский и современное градостроительное регулирование оказывают влияние следующие факторы:

- низкий процент градостроительной подготовки территорий городского округа Верхотурский и как следствие, отсутствие системной градостроительной документации, ведущей к затянутости процессов формирования земельных участков, выдачи разрешительных документов на строительство и оформления прав на объекты недвижимости так, как утвержденный в 2012 году Генеральный план города в настоящее время не отвечает реалиям и новым направлениям развития города в связи с возникновением социально значимых объектов. Развитие новых районов требует повышения качества и объема потребления коммунальных услуг и развития инженерной и транспортной инфраструктур;

- низкая инвестиционная привлекательность территорий из-за отсутствия проработанных решений инженерной и транспортной инфраструктур;

- полнота обеспеченности территории городского округа Верхотурский документацией по планировке, в частности проектами межевания составляет лишь 3% площади территории;

- наличие различных по стилю построек разных периодов застройки, в том числе большое количество объектов культурного наследия 137 объектов в том числе, находящихся в муниципальной собственности 16 объектов;

- отсутствие проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия и проекта границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения «г.Верхотурье», что является сдерживающим фактором для индивидуального жилищного строительства;

- отсутствие описания местоположения границ 32 населённых пунктов и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (общее число населенных пунктов составляет 44);

Все это в совокупности требует:

- актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Верхотурский в целях перевода документов в цифровой (векторный) вид для создания пространственной базы данных территории городского округа Верхотурский и пространственной базы данных территориального планирования Свердловской области;

- использование геоинформационных систем в целях управления территорией, автоматизации процессов (в целях ускорения сроков) и предоставления в электронном виде муниципальных услуг;

- привлечение к разработке градостроительной документации средств как муниципального бюджета, так и инвесторов-застройщиков;

- разработки проекта границ исторического поселения г.Верхотурье, подготовка и утверждение проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия, а также проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

- градостроительный мониторинг реализации стратегии развития городского округа Верхотурский;

- синхронизация документов территориального планирования, программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо и водоснабжения и водоотведения.

- в целях развития жилищного строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства путем ежегодного проведения работ по подготовке и утверждению документации по планировке (проектов планировки, проектов межевания) территории городского округа Верхотурский)

- с целью выявления свободных и перспективных земельных участков, необходимо проведение комплексных кадастровых работ.

Выполнение указанных работ приведёт к:

- утверждению градостроительных документов, разработанных на основе стратегии развития городского округа Верхотурский;

- достижению обеспеченности актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования до 100% к 2025 году;

- увеличению площади территории, обеспеченной утвержденной документацией по планировке территории, до 746,0 га к 2030 году;

- создание и ведение пространственной базы данных разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД), ведение ИСОГД в электронном виде, до 100 процентов к 2021 году;

что, в свою очередь, позволит:

- увеличить количество многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт;

- выявить свободные земельные участки для предоставления в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства;

- увеличение общей площади жилищного фонда городского округа Верхотурский до 416,2 тыс. кв.м. к 2035 году;

- ввод жилья эконом-класса до 4,0 тыс. кв.м. ежегодно к 2035 году.

При этом ключевая роль Администрации городского округа Верхотурский заключается в создании условий для активной инвестиционной деятельности на территории городского округа Верхотурский.

В связи с чем, необходимо решить следующие задачи:

- повышение инвестиционной привлекательности территории, создание комфортных условий для строительства жилья и ведения бизнеса;

- создание эффективной инженерной и транспортной инфраструктуры, отвечающей потребностям развития города.

На уровень инвестиционной привлекательности территории принципиальное влияние оказывает фактор состояния городской среды и перспектив ее развития. Решение о возможности строительства объекта любого назначения принимается на основании анализа сведений о планируемых и существующих объектах (застройка, транспортная схема, геология, гидрогеология, экология и прочее). Важны также показатели о населении, действующих градостроительных ограничениях, экономической базе, схемах водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, иных условий в освоении площадок под строительство.

Генеральный план важный управленческий ресурс с точки зрения борьбы за инвестора. Расчеты, выполненные в генеральном плане городского округа Верхотурский на отдаленную перспективу, должны определить направления и масштабы, а также общие объемы вложений, необходимых для сбалансированного развития городского округа Верхотурский. Генпланом должна определяться потребность в ресурсах на реализацию конкретных программ: подготовку к освоению новых территорий, строительство крупных элементов городской инфраструктуры - мостов, объездов, источников энергоснабжения; объектов внешнего транспорта.

Недостаточная проработка генерального плана способна привести к хаотическому развитию города, результатом которой станет снижение интереса потенциальных инвесторов к территории. Ошибки и недочеты генерального плана приводят к неоправданно высоким затратам на содержание городской инфраструктуры, благоустройство территорий общего пользования, проблемному транспортному обеспечению - и, как следствие, снижению качества жизни граждан.

Важный фактор, оказывающий прямое влияние на инвестиционную привлекательность городского округа Верхотурский - наличие системной глубоко проработанной градостроительной документации, ориентированной на раскрытие экономического, географического и социального потенциала территории.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года.

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие документации по планировке территории является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства. Разработка документации по планировке территории должна проходить опережающими темпами для обеспечения условий последующего предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства, в том числе и с подготовкой топографических карт масштабов 1:500 - 5000, как основы для разработки документации по планировке территории.

В связи с изменениями, происходящими в сфере экономики, значительно изменились требования к сохранению историко-архитектурного наследия и охране природных ландшафтов.

Необходимость разработки карт-планов границ населенных пунктов городского округа Верхотурский обусловлена необходимостью установления границ населенных пунктов с целью внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости на основании Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Верхотурский путем описания границ населенных пунктов и территориальных зон и постановка их на учет ЕГРН к 2021 году достигнет 100%.

Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое развитие городского округа Верхотурский и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни жителей округа. Эффективное использование территориальных ресурсов позволит формировать рациональную систему расселения и планировочную структуру населённых пунктов городского округа Верхотурский.

Позволит повысить прозрачность и открытость информационной среды, улучшить взаимодействие и координацию между органами власти, населением и бизнесом, повысить качество предоставления муниципальных услуг.

Цели и задачи настоящей муниципальной программы полностью соответствуют приоритетам Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхотурский, утвержденной Решением Думы городского округа Верхотурский от 12 декабря 2018 года № 80: Направлению 8 «Градостроительство, землепользование», в рамках которого реализуется стратегическая программа «Генеральный план округа – градостроительное обеспечение стратегии» с соответствующими стратегическими проектами «Генеральный план округа - градостроительное обеспечение стратегии», «Округ доступного и комфортного жилья».

**Раздел** **2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы»**

Реализация программы «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025 года» обеспечивает:

- достижение целей, задач и целевых показателей муниципальной программы (Приложение N 1);

-создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, безопасной экологической обстановки средствами планировки и межевания застраиваемых территорий, благоустройства и озеленения округа;

- повышение экономической эффективности использования территории;

-рост уровня комфортности среды;

- сохранение архитектурной привлекательности городского округа;

Основной целью муниципальной программы является:

Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения городского округа Верхотурский.

Задачами муниципальной программы являются:

Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования;

Подготовка документации по планировке территорий;

Внедрение и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов;

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципального образования, населенных пунктов и территориальных зон;

Разработка проектов границ территории объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Цель и задачи программы соответствуют формированию благоприятной социальной среды, развития различных отраслей экономики округа и его инфраструктуры, совершенствования нормативно-правовой базы, улучшения качества среды проживания и реализации функции городского округа Верхотурский.

[Приложение №](consultantplus://offline/ref=2C01D98CE647A4B1D770E09CA61C28A1613FE27E983A2F82DA9E0DA2D4635DE2A66C2B10CDDAF4F2E70F3620s8D) 1

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. №\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении Муниципальной программы

«Градостроительное развитие территории

городского округа Верхотурский до 2025 года»

**Раздел** **2 Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

«Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025 года»

| строки | №  Цели, задачи и целевого показателя | | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | Источник значений показателей | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | 2025 | |  | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | |
| 1 | 1. | | **Цель 1. «Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. | | **Задача 1. « Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1. | | Доля населенных пунктов на которые разработаны и утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования, от общего числа населенных пунктов городского округа Верхотурский. | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Ведомственные данные | |
| 4 | 1.2. | | **Задача 2. «Подготовка документации по планировке территорий»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.2.1. | | Площадь территории, обеспеченной утвержденной документацией по планировке территорий | га | | 222,0 | | 224,0 | | 225,0 | | 226,0 | | 227,0 | | 228,0 | | Ведомственные данные | |
| 6 | 1.3. | | **Задача 3. Внедрение и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности**  **с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.3.1. | | Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | Да/нет | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | Ведомственные данные | |
| 8 | 1.4. | | **Задача 4.** **Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципального образования,**  **населенных пунктов и территориальных зон** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.4.1. | | доля населенных пунктов сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов. | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Ведомственные данные | |
| 10 | 1.4.2. | | доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки. | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Ведомственные данные | |
| 11 | 1.5. | **Задача 5. Разработка проектов границ территории объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.5.1 | | доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на которые разработаны проекты границ территории объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | % | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | Ведомственные данные | |

**Раздел 3 «План мероприятий по выполнению программы»**

План мероприятий по выполнению программы «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025 года» приведен в Приложении N 2 муниципальной программы.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают:

1. Администрация городского округа Верхотурский;

2. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский.

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий осуществляется частично за счет средств местного бюджета и частично в форме субсидий из областного бюджета в рамках реализации государственной программы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на условиях софинансирования.

[Приложение №](consultantplus://offline/ref=2C01D98CE647A4B1D770E09CA61C28A1613FE27E983A2F82DA9E0DA2D4635DE2A66C2B10CDDAF4F2E70F3620s8D) 2

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. №\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении Муниципальной программы

«Градостроительное развитие территории

городского округа Верхотурский до 2025 года»

**План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

**«Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/ Источники  расходов на финансирование | Расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей | | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1  1 | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе** | **15243,3** | **2443,3** | **2488,8** | **2577,8** | **2577,8** | **2577,8** | **2577,8** |  |
| 2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 15243,3 | 2443,3 | 2488,8 | 2577,8 | 2577,8 | 2577,8 | 2577,8 |  |
| 5 | **Мероприятие 1.**  **Подготовка документов по планировке территорий** | **1761,5** | **1050,0** | **137,9** | **143,4** | **143,4** | **143,4** | **143,4** | 1.2.1 |
| 6 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | местный бюджет | 1761,5 | 1050,0 | 137,9 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |  |
| 9 | **Мероприятие 2.**  **Внесение изменений в документы градостроительного зонирования** | **1265,4** | **80,0** | **229,8** | **238,9** | **238,9** | **238,9** | **238,9** | 1.1.1. |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | местный бюджет | 1265,4 | 80,0 | 229,8 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 |  |
| 13 | **Мероприятие 3.**  **Внесение изменений в документы территориального планирования** | **2631,7** | **260,0** | **459,7** | **478,0** | **478,0** | **478,0** | **478,0** | 1.1.1. |
| 14 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2631,7 | 260,0 | 459,7 | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 16 | **Мероприятие 4.**  **Ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности** | **551,5** | **88,4** | **91,9** | **92,8** | **92,8** | **92,8** | **92,8** | 1.3.1. |
| 17 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 551,5 | 88,4 | 91,9 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |  |
| 20 | **Мероприятие 5.**  **Описание местоположения границ населённых пунктов городского округа Верхотурский** | **2250,9** | **353,6** | **367,7** | **382,4** | **382,4** | **382,4** | **382,4** | 1.4.1. |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | местный бюджет | 2250,9 | 353,6 | 367,7 | 382,4 | 382,4 | 382,4 | 382,4 |  |
| 24 | **Мероприятие 6.**  **Описание местоположения границ территориальных зон городского округа Верхотурский** | **2618,7** | **411,3** | **427,8** | **444,9** | **444,9** | **444,9** | **444,9** | 1.4.2. |
| 25 | областной бюджет | **551,5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | местный бюджет | 2618,7 | 411,3 | 427,8 | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 |  |
| 28 | **Мероприятие 7.**  **Разработка проектов границ территории объектов культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности** | **1150,0** | **200,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | 1.5.1. |
| 29 | местный бюджет | 1150,0 | 200,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |
| 30 | **Мероприятие 8.**  **Выполнение комплексных кадастровых работ** | **3013,6** | 0 | **584,0** | **607,4** | **607,4** | **607,4** | **607,4** | 1.2.1 |
| 31 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | местный бюджет | 3013,6 | 0 | 584,0 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |  |