### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.07.2012г. № 852

г. Верхотурье

О внесении изменений в Муниципальную целевую программу, утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 11.10.2011г. № 1114 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Верхотурский

на 2012-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.07.2011г. № 263-ФЗ),  постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008г. № 744-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы (ред. от 27.05.2011г. № 634-ПП), статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Верхотурский на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 11.10.2011г. № 1114 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Верхотурский на 2012-2015 годы»:

1.1. В паспорте программы в разделе «Объемы и источники финансирования программы» объемы финансирования по годам изложить в новой редакции:

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 55178,0 | 125965,93 | 88844,93 | 18227,93 |
| Областной бюджет | 53200,0 | 125 332,6 | 88 211,6 | 18 094,6 |
| Местный бюджет | 3000,0 | 633,33 | 633,33 | 133,33 |

1.2. Раздел Программы «Расходы, необходимые для достижения результатов, предусмотренных муниципальной целевой программой «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Верхотурский на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции:

тыс. рублей.

| Источники финансирования | Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| местный бюджет | 3000,0 | 633,33 | 633,33 | 133,33 | 4399,99 |
| областной бюджет | 53200,0 | 125 332,6 | 88 211,6 | 18 094,6 | 284 838,8 |

1.3. Приложение №1 План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Верхотурский» на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский                                                     С.И. Лобусов

|  | Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 30.07. 2012г. № _852_____ |
| --- | --- |

План мероприятий

по выполнению муниципальной целевой программы

«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Верхотурский» на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказик/ Исполнители програм мы | Сроки исполнения программы | Источники финансирования | Объемы расходов (тыс.рублей) | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий | Наличие проектно-сметной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Проектирование газораспределительных сетей в Заречной части города Верхотурье, протяженностью 7,79 км. | Администрация городского округа Верхотурский | 2012г. | Местный бюджет |  | 3000,0 |  |  |  | Улучшение условий проживания жителей города Верхотурья |  |
| 2 | Разработка проектно- сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Верхотурье | Администрация городского округа Верхотурский | 2012-2013 | Местный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Верхотурье | Администрация городского округа Верхотурский | 2012-2013 | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  | 9500,0 500,0 |  | Улучшение условий воспитания и оздоровления детей |  |
| 4 | Строительство спортивного зала и столовой МОУ «СОШ № 46» Свердловская обл., Верхотурский район, п.Привокзальный, ул.Станционная, 11 | Администрация городского округа Верхотурский | 2012-2015 | Областной бюджет Местный бюджет | 54284,0 400,0 | - - | 18 094,6 133,33 | 18094,6 133,33 | 18094,6 133,33 | Улучшение условий воспитания и образования детей и выполнение санитарных норм в общеобразовательных учреждениях | Стоимость строительства 45413,17 тыс.руб (в ценах на 01.02.2008 г) Проект выполнении МУП «Проетно-сметное бюро» г.Новоуральск. |
| 5 | Строительство начальной школы – детского сада МОУ «Усть-Салдинская СОШ» (на 120 учащихся и детским садом на 30 детей). Свердловской обл., Верхотурский р-н, с.Усть-Салда | Администрация городского округа Верхотурский | 2012-2015 | Областной бюджет | 110 046,0 | 13 200,0 | 36 229,0 | 60 617,0 | - | Улучшение условий воспитания и образования детей и выполнение санитарных норм в общеобразовательных учреждениях | Школа-сад рассчитан на 120 учащихся с детским садом на 30 детей Стоимость строительства 37908 тыс.руб (в ценах 2000 года), 174376,80 тыс.руб (в ценах 2008 года) Проект выполнен МУП «Тагилграждан- проект» |
| 6 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 135 мест по адресу: г. Верхотурье, ул. Гагарина – 57 Б | Администрация городского округа Верхотурский | 2012-2014 | Областной бюджет | 111 009,0 | 40 000,0 | 71009,0 | - | - | Улучшение условий воспитания и образования детей и выполнение санитарных норм в общеобразовательных учреждениях | Заключен Муниципальный контракт с ООО «Архитектурная практика», г. Южноуральск, Челябинская область, ул. Комсомольская, д. 20-1 на разработку проектно-сметной документации (выполнение привязки местности типовой проектной документации детского дошкольного образовательного учреждения на 135 мест, по адресу г. Верхотурье, ул. Гагарина, 57 Б) |
|  | ИТОГО: Областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 289 238,79 284838,8 4399,9 | 56 200,0 53 200,0 3000,0 | 125 965,93 125332,6 633,33 | 88 844,93 88211,6 633,33 | 18 227,93 18094,6 133,33 |  |  |