### АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2012г. № 798

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие газификации городского округа Верхотурский в 2012-2015 годах», утвержденную постановлением  Администрации городского округа Верхотурский от 19.07.2011г. № 770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие газификации на территории городского округа Верхотурский в 2012-2015 годах»

В связи с утверждением постановления Правительства Свердловской области от 15.06.2012г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы», подпрограммы «Развитие газификации на 2012-2016 годы», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Развитие газоснабжения на территории городского округа Верхотурский в 2012 - 2015 годах", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 19.07.2011г. № 770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие газификации на территории городского округа Верхотурский в 2012-2015 годах»:

1.1. В паспорте программы раздел «Цель программы» изложить в новой редакции: «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства, обеспечение возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества».

1.2. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» объемы финансирования по годам изложить в новой редакции:

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 11024,16 | 45498,6 | 25150,0 | 11200,0 |
| областной бюджет | 0 | 40098,6 | 22550,0 | 10800,0 |
| местный бюджет | 3300,0 | 5400,0 | 2600,0 | 400,0 |
| внебюджетные источники | 7724,16 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Раздел Программы «Финансовое обеспечение муниципальной целевой Программы изложить в новой редакции:

тыс. рублей.

| По источникам финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 3300,0 | 5400,0 | 2600,0 | 400,0 | 11700,0 |
| областной бюджет | 0 | 40098,6 | 22550,0 | 10800,0 | 73448,6 |
| внебюджетные источники | 7724,16 | 0 | 0 | 0 | 7724,16 |

1.3. Приложение №1 к муниципальной целевой программе «Развитие газификации на территории городского округа Верхотурский в 2012-2015 годах» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотурская неделя".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский                                                            С.И. Лобусов

Приложение № 1

к муниципальной целевой

программе «Развитие газификации

на территории городского округа

Верхотурский в 2012-2015 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2012 – 2015 ГОДЫ»

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения работ | Готовность проектно-сметной документации | Потребность в финансовых средствах на разработку проектно-сметной документации тыс. руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ по состоянию на 01.01.2012г., тыс. руб. | в том числе по годам в ценах соответствующих лет | Источники финансирования | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | местный бюджет | областной бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Строительство газораспределительных сетей и газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей в центральной части г. Верхотурье по улицам: Ленина, К-Маркса, Свободы, Комсомольская, Ершова, Свердловская область» | км | 3,55 | 2012г. | имеется | - | 7724,16 | 7724,16 | - | - | - | - | - | 7724,16 |  |
| Мероприятия по корректировке схемы газоснабжения |  |  | 2012г. |  |  | 300,0 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | - |  |
| Строительство газораспределительных сетей в Заречной части г. Верхотурье Свердловской области | км | 8,28 | 2013 год | имеется |  | 17031,62 | - | 17031,62 |  |  | 500 | 16531,46 | - |  |
| Строительство газораспределительных сетей в п. Калачик Верхотурского района | км | 4,146 | 2013 год | имеется |  | 7417,37 | - | 7417,37 | - | - | 200 | 7217,37 | - |  |
| Газопровод в Заречной части г. Верхотурье (от ГРП 2) - проектирование - строительство | км | 7,79 | 2013-2014 | отсутствует | 3000,0 | 16849,77 | 3000,0 | 16849,77 |  | - | 3000,0 500,0 | - 16349,77 | - |  |
| г. Верхотурье Центральная часть (от ГРП 3) - проектирование - строительство | км | 7,87 | 2013-2014 | отсутствует | 3000,0 | 17000,0 | - | 3000 | 17000,0 | - | 3000,0 500,0 | 16500,0 | - |  |
| г. Верхотурье Центральная часть (от ГРП 16) - проектирование - строительство | км | 2,91 | 2013-2014 |  | 1200,0 | 6250,0 |  | 1200,0 | 6250,0 |  | 1200,0 200,0 | 6050,0 | - |  |
| г. Верхотурье Центральная часть (от ГРП 14) - проектирование - строительство | км | 4,73 | 2014-2015 |  | 1900,0 | 11200,0 | - | - | 1900,0 | 11200, | 1900,0 400,0 | - 10800,0 | - |  |
| ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 9100,0 | 92872,76 | 11024,16 | 45498,6 | 25150,0 | 11200,0 | 11700,0 | 73448,6 | 7724,16 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 7724,16 | 7724,16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 11700,0 | 3300,0 | 5400,0 | 2600,0 | 400,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 73448,6 | - | 40098,6 | 22550,0 | 10800,0 |  |  |  |  |

Темп роста объема инвестиций в 2012 году – 1,05; в 2013 году – 1,05