### АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05. 2013г. № 456

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие газификации городского округа Верхотурский в 2012-2015 годах», утвержденную постановлением  Администрации городского округа Верхотурский от 19.07.2011г. № 770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие газификации на территории городского округа Верхотурский в 2012-2015 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы», подпрограммы «Развитие газификации на 2012-2016 годы», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Развитие газоснабжения на территории городского округа Верхотурский в 2012 - 2015 годах", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 19.07.2011г. № 770 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие газификации на территории городского округа Верхотурский в 2012-2015 годах»:

1.1. В паспорте программы раздел «Цель программы» изложить в новой редакции: «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства, обеспечение возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества».

1.2. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» объемы финансирования по годам изложить в новой редакции:

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 8024,16 | 27899,23 | 22 949,77 | 34 450,0 |
| областной бюджет | 0 | 17 535,2 | 16 349,77 | 33 350,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 2773,36 | 6600,0 | 1100,0 |
| внебюджетные источники | 7724,16 | 7630,6 | 0 | 0 |

1.3. Раздел Программы «Финансовое обеспечение муниципальной целевой Программы изложить в новой редакции:

тыс. рублей.

| По источникам финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 300,0 | 2773,36 | 6600,0 | 1100,0 | 10773,36 |
| областной бюджет | 0 | 17 535,2 | 16 349,77 | 33 350,0 | 67 234,97 |
| внебюджетные источники | 7724,16 | 7630,6 | 0 | 0 | 15 354,76 |

1.4. Приложение к муниципальной целевой программе «Развитие газификации на территории городского округа Верхотурский в 2012-2015 годах» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотурская неделя" и разместить на сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский                                                    В.Ф. Фахрисламов

Приложение

к муниципальной целевой

программе «Развитие газификации

на территории городского округа

Верхотурский в 2012-2015 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2012 – 2015 ГОДЫ»

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения работ | Готовность проектно-сметной документации | Потребность в финансовых средствах на разработку проектно-сметной документации тыс. руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ по состоянию на 01.01.2012г., тыс. руб. | в том числе по годам в ценах соответствующих лет | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | местный бюджет | областной бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Строительство газораспределительных сетей и газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей в центральной части г. Верхотурье по улицам: Ленина, К-Маркса, Свободы, Комсомольская, Ершова, Свердловская область» | км | 3,83 | 2012г. | имеется | - | 7724,16 | 7724,16 | - | - | - | - | - | 7724,16 |
| Мероприятия по корректировке схемы газоснабжения |  |  | 2012г. |  |  | 300,0 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | - |
| Строительство газораспределительных сетей в Заречной части г. Верхотурье Свердловской области | км | 8,28 | 2013 год | имеется |  | 18 079,2 | - | 18 079,2 |  |  | 544,0 | 17535,2 | - |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения работ | Готовность проектно-сметной документации | Потребность в финансовых средствах на разработку проектно-сметной документации тыс. руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ по состоянию на 01.01.2012г., тыс. руб. | в том числе по годам в ценах соответствующих лет | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | местный бюджет | областной бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Строительство газораспределительных сетей в п. Калачик Верхотурского района | км | 4,146 | 2013 год | имеется |  | 7630,6 | - | 7630,6 | - | - | - | - | 7630,6 |
| Газораспределительные сети в Заречной части г. Верхотурье (от ГРП 2) улицы: Пролетарская, Заречная, Западная, 8-е Марта, Речная, Нагорная, Баянова, Большая, 40 Лет Победы, Уральская, Гражданская, Крестьянская, Набережная - проектирование - строительство | км | 11,66 | 2013-2014 | отсутствует | 2179,77 | 16849,77 | - | 2179,77 | 16849,77 | - | 2179,77 500,0 | - 16349,77 | - |
| Работы по врезке вновь построенного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 63 мм для газоснабжения жилых домов в Заречной части г.Верхотурье в действующий полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 160 мм при помощи крановой седелки, без снижения давления в сети по дог. № 0 13-40 от 01.04.2013г. |  |  | 2013г. |  |  | 9,661 | - | 9,661 | - | - | 9,661 | - | - |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения работ | Готовность проектно-сметной документации | Потребность в финансовых средствах на разработку проектно-сметной документации тыс. руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ по состоянию на 01.01.2012г., тыс. руб. | в том числе по годам в ценах соответствующих лет | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | местный бюджет | областной бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Организация и проведение технического обслуживания системы газового снабжения по договору от 26.02.2013г. № ОЭ 13-26 |  |  | 2013г. |  |  | 39,931 | - | 39,931 | - | - | 39,931 | - | - |
| Газораспределительные сети г. Верхотурье Центральная часть (от ГРП 3), улицы: Комсомольская, Ленина, К-Маркса, Свободы, Советская, Ершова, Дементьева, Сенянского, Дидковского, Ханкевича, Урицкого, Гагарина, Воинская - проектирование - строительство | км | 7,87 | 2014-2015 | отсутствует | 3000,0 | 17000,0 | - |  | 3000,0 - | - 17000,0 | 3000,0 500,0 | 16500,0 | - |
| Газораспределительные сети г. Верхотурье Центральная часть (от ГРП 16), улицы: Полевая, Комарова, Ершова, Комсомольская, Сенянского, Огарьевская, Гагарина - проектирование - строительство | км | 2,91 | 2014-2015 |  | 1200,0 | 6250,0 |  | - | 1200.0 - | - 6250.0 | 1200,0 200,0 | 6050,0 | - |
| Газораспределительные сети г. Верхотурье Центральная часть (от ГРП 14), улицы: Серова, Ханкевича, Дидковского, Ленина, Карла-Маркса, Свободы, Советская, Дементьева, Урицкого, Береговая - проектирование - строительство | км | 4,73 | 2014-2015 |  | 1900,0 | 11200,0 | - | - | 1900,0 | 11200, | 1900,0 400,0 | - 10800,0 | - |
| ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 8279,77 | 93363,09 | 8024,16 | 27899,23 | 22949,77 | 34450,0 | 10773,36 | 67234,97 | 15354,76 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 15 354,76 | 7724,16 | 7630,6 | 0 | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 10773,36 | 300,0 | 2773,36 | 6600,0 | 1100,0 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 67 234,97 | - | 17535,2 | 16349,77 | 33350,0 |  |  |  |

Темп роста объема инвестиций в 2012 году – 107,7; в 2013 году – 107,3