### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.07.2015г.  № 688

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 961

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013г. № 907 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский», Решениями Думы городского округа Верхотурский от 03 июня 2015 года № 23 и от 17 июня 2015 года № 30 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года № 76 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В муниципальную программу городского округа Верхотурский «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» внести следующие изменения:

- в паспорте программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной  программы городского округа Верхотурский», объемы финансирования по годам реализации изложить в новой редакции:

| № п/п | Источники финансирования | Общий объем финансирования в тыс.рублей 2014-2020г.г. | в том числе по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Средства бюджета Муниципального образования городской округ Верхотурский | 12057,23 | 1093,4 | 1347,4 | 982,3 | 1051,6 | 5527,53 | 1027,5 | 1027,5 |
| 2 | Средства областного бюджета | 117 652,75 | 122,8 | 111,6 | 0,0 | 0 | 117 418,35 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 129710,98 | 1216,2 | 1459,0 | 982,3 | 1051,6 | 122 945,88 | 1027,5 | 1027,5 |

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский  «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский                                                         Ю.В. Першин

Приложение № 1

к  постановлению

Администрации городского округа Верхотурский

от 15.07. 2015г.  № 688

«О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Верхотурский «Экология и природные

ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»,

утвержденную постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 961

«Об утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский

«Экология и природные ресурсы

городского округа Верхотурский до 2020 года»

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 129710,98 | 1216,2 | 1459,0 | 982,3 | 1051,6 | 122 945,88 | 1027,5 | 1027,5 | х |
| 2 | Местный бюджет | 12057,23 | 1093,4 | 1347,4 | 982,3 | 1051,6 | 5527,53 | 1027,5 | 1027,5 | х |
| 3 | Областной бюджет | 117 652,75 | 122,8 | 111,6 | 0,0 | 0 | 117 418,35 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 года» |
| 5 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 126304,36 | 692,7 | 766,9 | 480,3 | 510,9 | 122 563,42 | 645,07 | 645,07 | х |
| 6 | Местный бюджет | 8886,01 | 692,7 | 766,9 | 480,3 | 510,9 | 5145,07 | 645,07 | 645,07 | х |
| 7 | Областной бюджет | 117 418,35 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 117418,35 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1. Перемещение твердых бытовых отходов на городской и сельских свалках городского округа Верхотурский | 3678,5 | 502,4 | 610,2 | 410,3 | 430,9 | 568,34 | 568,34 | 568,34 |  |
| 9 | Меропритие 2. Содержание и текущий ремонт биотермической ямы | 502,29 | 69,60 | 52,5 | 70,0 | 80,0 | 76,73 | 76,73 | 76,73 |  |
| 10 | Меропритяие 3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории ГОВ | 120,7 | 120,7 | 89,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 4. Проектирование строительства полигона твердых и жидких бытовых отходов в городском округе Верхотурский | 3500,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3500,00 | 0 | 0 |  |
| 12 | Местный бюджет | 3500,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3500,00 | 0 | 0 |  |
| 13 | Мероприятие 5. Строительство полигона твердых и жидких бытовых отходов в городском округе Верхотурский | 118 418,35 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 118418,35 | 0 | 0 |  |
| 14 | Мероприятие 6 Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский | 14,9 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года» |
| 18 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3405,7 | 523,5 | 692,1 | 502,0 | 540,7 | 382,46 | 382,46 | 382,46 | х |
| 19 | Местный бюджет | 3171,28 | 400,7 | 580,5 | 502,0 | 540,7 | 382,46 | 382,46 | 382,46 | х |
| 20 | Областной бюджет | 234,4 | 122,8 | 111,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Мероприятие 1. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения, в том числе: | 3294,08 | 523,5 | 692,1 | 502,0 | 540,7 | 382,46 | 382,46 | 382,46 |  |
| 22 | ремонт колодцев в городе Верхотурье и сельской местности (п. Привокзальный ул. Первомайская 3, г. Верхотурье ул. Володарского 40, ул. Уральская 7, ул. Садовая 13, п. Карелино ул. Клубная 3, г. Верхотурье ул. Клубная 23) |  |  | 384,2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | софинансирование мероприятий по областной программе «Родники» (с. Отрадново ул. Правды 4 а, с. Кордюково, ул. уральская, 3 |  |  | 68,6 м.б. 111,6- обл. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | дезинфекция колодцев |  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | лабораторные исследования воды |  |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | энтомологическое исследование |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |