АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28.03. 2013г. №   241

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную целевую программу

«Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети

городского округа Верхотурский» на 2012-2016 годы,

утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 16.01.2012г. № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский» на 2012 – 2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1479-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы", в целях улучшения условий движения автотранспорта, поддержания улично-дорожной сети на уровне, соответствующем безопасности дорожного движения, и повышения уровня жизнеобеспечения населения городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский» на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 16.01.2012г. № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский» на 2012 – 2016 годы»:

1) раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования на 2012 – 2016 годы составляет 1016408,692 тыс. руб., в том числе: из местного бюджета 41234,616 тыс. руб. из областного бюджета 973174,076 тыс. руб. из внебюджетных источников 2 000,0 тыс.рублей Объемы финансирования по годам: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Всего, в том числе 4458,532 13283,8 330842,36 516499,9 151324,1 Областной бюджет 4258,666 3897,7 315325,71 505705,5 143986,5 Местный бюджет 199,866 9386,1 13516,65 10794,4 7337,6 Внебюджетные источники 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 Объемы финансирования Программы на 2014-2016 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

## 2) раздел Программы «Расходы, необходимые для достижения результатов, предусмотренных муниципальной целевой программой» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования на 2012 – 2016 годы составляет  1016408,692  тыс. руб., в том числе:                        
     из местного бюджета 41234,616  тыс. руб.                    
     из областного бюджета 973174,076 тыс. руб.

из внебюджетных источников 2 000,0 тыс.рублей

Объемы финансирования по годам:

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 4458,532 | 13283,8 | 330842,36 | 516499,9 | 151324,1 |
| Областной бюджет | 4258,666 | 3897,7 | 315325,71 | 505705,5 | 143986,5 |
| Местный бюджет | 199,866 | 9386,1 | 13516,65 | 10794,4 | 7337,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |

## 3) план мероприятий Программы изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации

городского округа Верхотурский

по экономике                                                                                      В.Ф. Фахрисламов

| Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от __________________ № ________ «О внесении изменений муниципальную целевую программу «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский» на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 16.01.2012г. № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский» на 2012-2016 годы» ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ» НА 2012-2016 ГОДЫ |
| --- |
| № п\п | Наименование объекта | Км, кв.м. | Местный бюджет | Областной бюджет |
|  |  |  | Всего, в том числе по годам | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего, в том числе по годам | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| II. Ямочный ремонт, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети городского округа Верхотурский, в том числе: |
| 39 | г. Верхотурье по ул. Ершова-Советская; | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,6 | 179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Г. Верхотурье, ул. Мира | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,2 | 348,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Ул. Мелиораторов | 1,3 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 10775,21 | 0,0 | 0,0 | 375,21 | 10400,0 | 0,0 |
| 42 | г. Верхотурье, ул.Кирова | 1740 кв.м | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,116 | 688,116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | г. Верхотурье, ул.Васильевская | 1,1 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 |
| 44 | г. Верхотурье, ул.70лет Октября | 0,8 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | г. Верхотурье, ул.Сенянского | 1,3 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,0 | 0,0 |
| 46 | г. Верхотурье, ул.Комсомольская | 1,3 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | г. Верхотурье, ул.Кушвинская | 1480 кв.м. | 52,3 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,4 | 993,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | г. Верхотурье, ул.Парковая | 0,3 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | П. Привокзальный, ул. Туринская | 625 кв.м | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,8 | 367,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Ремонт тротуара по ул. Мелиораторов от дома № 37 до ГБОУ СО «СОШ № 3» | 0,322 | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Проведение текущего ремонта ж/д переездов в п. Карелино и п. Косолманка (подсыпка грунта и щебня, планирование и установка дорожных знаков) | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ямочный ремонт | - | 862,0 | 0,0 | 200,0 | 210,0 | 220,5 | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Грейдирование дорог | - | 1194,8 | 0,0 | 277,2 | 291,1 | 305,6 | 320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Проведение экспертизы сметных расчетов по ремонту дорог и проездов к многоквартирным домам | - | 181,0 | 0,0 | 42,0 | 44,1 | 46,3 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса в Свердловской области» на 2011-2016 года | - | 428,9 | 0,0 | 76,1 | 111,9 | 117,5 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу II. | 9,32 | 5682,8 | 106,1 | 1895,3 | 1487,1 | 1469,9 | 724,4 | 46152,326 | 2477,116 | 0,0 | 12375,21 | 28900,0 | 0,0 |
| III. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 56 | Г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 35, 33 | 900 кв.м. | 93,766 | 93,766 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,55 | 1781,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Г. Верхотурье, ул. Воинская, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Г. Верхотурье, ул. Ханкевича, 1а, Гагарина, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | П. Привокзальный, ул. Комсомольская, 9 | 1732 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | П. Привокзальный, ул. Мира, 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | П. Привокзальный, ул. Чапаева, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | П. Привокзальный, ул. Пионерская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса в Свердловской области» на 2011-2016 года | - | 515,7 | 0,0 | 143,1 | 118,2 | 124,1 | 130,3 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса в Свердловской области» на 2011-2016 года за счет средств областного бюджета | - | . |  |  |  |  |  | 2717,7 | - | 2717,7 |  |  |  |
|  | Итого по разделу III. | 0,675 | 578,966 | 93,766 | 112,6 | 118,2 | 124,1 | 130,3 | 4499,25 | 1781,55 | 2717,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Организация парковочных мест |
| № п/п | Объект | Стоимость, в том числе по годам |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  | Внебюджетные средства | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Местный бюджет |
| 65 | Парковочные места в г. Верхотурье (2 единицы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу IV. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. Содержание внутригородских автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог между населенными пунктами в границах муниципального образования (средства местного бюджета), тыс.рублей |
|  | Наименование мероприятия | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 66 | Очистка дорог от снега, в том числе: | 2800,5 | 2940,45 | 3087,6 | 3241,8 |
|  | Автобусного маршрута | 1627,0 | 1708,35 | 1793,8 | 1883,5 |
|  | В черте города | 300,3 | 315,3 | 331,1 | 347,7 |
|  | В заречной части г. Верхотурье | 78,8 | 82,7 | 86,8 | 91,1 |
|  | На территории Привокзального территориального управления | 248,6 | 261,0 | 274,1 | 287,8 |
|  | На территории Красногорского территориального управления | 39,7 | 41,7 | 43,8 | 46,0 |
|  | На территории Карпунинского территориального управления | 42,1 | 44,2 | 46,4 | 48,7 |
|  | На территории Дерябинского территориального управления | 36,0 | 37,8 | 39,7 | 41,7 |
|  | На территории Кордюковского территориального управления | 24,9 | 26,1 | 27,4 | 28,8 |
|  | На территории Косолманского территориального управления | 252,8 | 265,4 | 278,7 | 292,6 |
|  | На территории Прокоп-Салдинского территориального управления | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
|  | На территории Пиинского территориального управления | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
|  | На территории Карелинского территориального управления | 33,4 | 35,1 | 36,9 | 38,7 |
|  | На территории Усть-Салдинского территориального управления | 17,0 | 17,8 | 18,7 | 19,6 |
|  | На территории Меркушинского территориального управления | 71,4 | 75,0 | 78,7 | 82,6 |
| 67 | Приобретение запасных частей к трактору ЮМЗ для Кордюковского территориального управления | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Очистка пропусков и кюветов от снега, ила и грязи | 140,0 | 94,5 | 99,2 | 104,1 |
|  | Очистка пешеходных дорожек (подвесной и бетонный мост, городская площадь, площадь перед кинотеатром, площадь перед администрацией, малая площадь (ДШИ), спуск к висячему мосту) | 140,2 | 147,2 | 154,6 | 162,3 |
| 68 | Очистка площадей от снега механизированным способом (городская, малая, перед администрацией, МУК «Досуговый центр», у библиотеки, магазина Шульц, площадка у городского туалета) | 189,3 | 251,2 | 263,7 | 276,9 |
| 69 | Вывозка снега с площадей | 51,3 | 53,9 | 56,6 | 59,4 |
| 70 | Погрузка снега с площадей | 49,1 | 51,6 | 54,2 | 56,9 |
|  | Итого по разделу V | 3416,1 | 3538,85 | 3715,9 | 3901,4 |
| VI. Проектирование, капитальный ремонт и строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
|  | Наименование мероприятия | Местный бюджет, тыс.рублей | Областной бюджет, тыс.рублей |
|  |  | Всего 2013-2016 годы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего 2013-2016 годы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 71 | Проектирование моста в п. Карелино | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Строительство моста в п. Карелино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Итого по разделу VI | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| VII. Приобретение коммунальной и дорожной техники |
| № п/п | Наименование техники | Стоимость, в том числе по годам |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 74 | Экскаватор (ЕК-14, ЕК-16, ЕК-18) с гидромолотом, пневмоходом, объем ковша не менее 0,6 куб.м. 3 единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3272,75 | 172,25 | 3272,75 | 172,25 | 3272,75 | 172,25 |
| 75 | Автодорожный грейдер ДЗ-122 3 единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3277,5 | 172,5 | 3277,5 | 172,5 | 3277,5 | 172,5 |
| 76 | Грейдер ГС – 10.01 2 единицы | 0,0 | 0,0 | 1180,0 | 1180,0 | 0,0 | 0,0 | 2375,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Автокран Ивановец на базе Урала грузоподъемность не менее 25 тонн 2 единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4607,5 | 242,5 | 4607,5 | 242,5 |
| 78 | ПУМ-500 с навесным оборудованием 5 единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1577,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 2365,5 | 124,5 |
| 79 | КАМАЗ грузоподъемность не менее 25 тонн 1 единица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | КАМАЗ грузоподъемность 8-10 тонн 4 единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1710,0 | 90,0 | 1710,0 | 90,0 | 3420,0 | 180,0 |
| 81 | Универсальная ассенизаторская машина КО на базе КАМАЗа с илососом 5,2 куб.м 4 единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1235,0 | 65,0 | 1235,0 | 65,0 | 2470,0 | 130,0 |
| 82 | Мусоровоз с задней загрузкой на базе КАМАЗа 2 единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1425,0 | 75,0 | 1425,0 | 75,0 |
| 83 | Бульдозер Т-170, Т-190 3 единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995,0 | 105,0 | 1995,0 | 105,0 | 1995,0 | 105,0 |
| 84 | Колесный трактор на базе МТЗ-100 оборудованный передним отвалом, сзади экскаваторной установкой (ЛЕКС) 2 единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1710,0 | 90,0 | 1710,0 | 90,0 |
|  | Итого по разделу VII. | 0,0 | 0,0 | 1180,0 | 1180,0 | 13070,25 | 687,75 | 23602,75 | 1242,25 | 24543,25 | 1291,75 |