### АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.07. 2012г. № 827

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 17.12.2010г. № 1713 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский

на 2011 – 2015 годы»

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 года № 273 «О методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в том числе в сопоставимых условиях», Муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 17.12.2010г. № 1713 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 17.12.2010г. № 1713 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы»:

  - Раздел 7 программы дополнить текстом следующего содержания:  «Общие сведения для расчета целевых показателей в соответствии с требованиями Постановления правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 года № 273 «О методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в том числе в сопоставимых условиях», представлены в «Приложение № 2».

«Расчет целевых показателей по городскому округу Верхотурский произведен в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 года N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях". (Расчет целевых показателей приведен в «Приложение 3»).

1.2. В паспорте программы в разделе «Объемы и источники финансирования программы» плановые объемы финансирования по годам изложить в новой редакции:

| Источники финансирования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 21130,8 | 22632,5 | 22922,5 | 23062,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 7763,7 | 7660,0 | 7740,0 | 7260,0 |
| Местный бюджет | 3467,1 | 4572,5 | 4682,5 | 6102,5 |
| Внебюджетные источники | 9900,0 | 10400,0 | 10500,0 | 9700,0 |

1.3. Раздел Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

тыс. рублей.

| Источники финансирования | Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | За 2011-2015 годы |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 7763,7 | 7660,0 | 7740,0 | 7260,0 |  |
| Местный бюджет |  | 3467,1 | 4572,5 | 4682,5 | 6102,5 |  |
| Внебюджетные средства |  | 9900,0 | 10400,0 | 10500,0 | 9700,0 |  |
| Всего по источникам |  | 21130,8 | 22632,5 | 22922,5 | 23062,5 |  |

1.4. Раздел 8 муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский                                                              С.И. Лобусов

## Приложение № 1

## Раздел 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

| N п/п | Мероприятия, источники финансирования | Исполнители мероприятия | Сроки исполнения, плановые объемы финансирования, тыс. рублей | Плановый объем финанси- рования 2011 - 2015 годы | Основные виды товаров и работ, приобретение и выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
| 1. Задача "Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы" |
| 1. | Проведение энергетического обследования бюджетных потребителей ТЭР, местный бюджет | Управление образования, управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский и другие муниципальные учреждения | - | 950,0 | 1700,0 | 1200,0 | 2400,0 | 6250,0 | Проведение энергетического обследования | Оценка энергетической эффективности использования ТЭР, определение мер по ее повышению |
| 2. | Составление и согласование энергетических паспортов бюджетных потребителей ТЭР, местный бюджет. | Управление образования, управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский и другие муниципальные учреждения | - | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 310,0 | Составление и согласование энергетических паспортов | Определение удельных показателей энергопотребления и потенциала энергосбережения |
| 3. | Проведение энергетического обследования муниципального образования. Составление и согласование энергетического паспорта муниципального образования, местный бюджет | Организация, выигравшая конкурс на выполнение работ по проведению энергетического обследования | - | 700,0 | 1000,0 | 1270,0 | 1400,0 | 4370,0 | Проведение энергетического обследования муниципального образования | Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энерго- эффективности и снижению удельных показателей энергопотребления |
| 4. | Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов бюджетными потребителями, их мониторинг | Комитет экономики и планирования администрации городского округа Верхотурский, Управление образования, управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский и другие муниципальные учреждения | - | - | - | - | - | - | Разработка, внедрение и ежегодное обобщение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов бюджетными учреждениями | Контроль за потреблением энергетических ресурсов получателями бюджетных средств |
| 5. | Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии | Комитет экономики и планирования администрации городского округа Верхотурский, Управление образования, управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | - | - | - | - | - | - | Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии | Упорядочение платежей за коммунальные ресурсы |
|  | Итого финансирование по задаче 1, |  | - | 1700,0 | 2770,0 | 2560,0 | 3900,0 | 10930,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местный бюджет |  | - | 1700,0 | 2770,0 | 2560,0 | 3900,0 | 10930,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Ожидаемые результаты: формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней |
| 2. Задача "Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов" |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) |
| 1. | Оснащение бюджетных учреждений современными техническими средствами учета потребляемых энергоресурсов, местный бюджет: в том числе разработка ПСД областной бюджет: | Управление образования, управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа, получатели бюджетных средств на оплату ТЭР | - | 264,6 196,0 1303,7 | 300,0 200,0 1200,0 | 320,0 200,0 1280,0 | 200,0 100,0 800,0 | 1084,6 696,0 4583,7 | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов |
| 1.1. | Оснащение бюджетных учреждений современными техническими средствами учета потребляемых энергоресурсов, местный бюджет: в том числе разработка ПСД областной бюджет | Управление образования Администрации городского округа Верхотурский | - | 137,76 90,27 895,35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение бюджетных учреждений современными техническими средствами учета потребляемых энергоресурсов, местный бюджет: в том числе разработка ПСД областной бюджет | Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский |  | 61,23 40,12 398,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Внедрение автоматизированной системы сбора и обработки информации со всех приборов учета энергоресурсов на объектах получателей бюджетных средств (оснащение приборов учета потребляемых энергоресурсов интерфейсом передачи данных), местный бюджет | Управление образования, управление культуры и молодежной политики администрации городского округа | - | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1100,0 | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию оборудования для внедрения автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР | Мониторинг потребления энергоресурсов получателями бюджетных средств |
| 3. | Ремонт, поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС и ХВС учреждений образования и дальнейшее их ежемесячное техническое обслуживание, местный бюджет | Управление образования администрации городского округа | - | 300,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 2100,0 | Демонтаж, поверка, установка и сдача в эксплуатацию приборов учета ТЭР | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов |
| На объектах жилого фонда |
| 4. | Оснащение подомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - электроэнергия, внебюджетные источники (средства жителей) | МУ «ЖЭУ» | - | 1700,0 | 3500,0 | 3600,0 | 2000,0 | 10800,0 | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов |
| 5. | Установка квартирных счетчиков горячей и холодной воды и двухтарифных счетчиков электроэнергии, внебюджетные источники (средства жителей) | МУ «ЖЭУ» | - | 300,0 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 2100,0 | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов |
| На объектах предприятий города, оказывающих коммунальные услуги |
| 7. | Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных МУП "Коммунальщик", внебюджетные источники | МУП "Коммунальщик" | - | 1500,0 | 1000,0 | - | - | 2500,0 | Закуп оборудования, выполнение работ в соответствии с проектами на установку узлов учета | Определение фактических объемов производимой тепловой энергии. |
| 8 | Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных МУП "Горкомунхоз", внебюджетные источники | МУП "Горкомунхоз" | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | Закуп оборудования, выполнение работ в соответствии с проектами на установку узлов учета | Определение фактических объемов производимой тепловой энергии. |
| 9 | Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных ООО "Энергия", внебюджетные источники | ООО «Энергия» | - | 600,0 | - | - | - | 600,0 | Закуп оборудования, выполнение работ в соответствии с проектами на установку узлов учета | Определение фактических объемов производимой тепловой энергии. |
| 10 | Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных ООО "Стройтранс", внебюджетные источники | ООО "Стройтранс" | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | Закуп оборудования, выполнение работ в соответствии с проектами на установку узлов учета | Определение фактических объемов производимой тепловой энергии. |
| 11. | Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных территориальных управлений, внебюджетные источники. | Территориальные управления | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | 900,0 | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета газа | Определение и оплата фактических объемов потребления природного газа |
|  | Итого финансирование по задаче 2, |  | - | 8068,3 | 7400,0 | 6900,0 | 4700,0 | 27068,3 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - | 1303,7 | 1200,0 | 1280,0 | 800,0 | 4583,7 |  |  |
|  | местный бюджет |  | - | 1064,6 | 1000,0 | 1120,0 | 1100,0 | 4284,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | 5700,0 | 5200,0 | 4500,0 | 2800,0 | 18200,0 |  |  |
| Ожидаемые результаты: обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета |
| 3. Задача "Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов" |
| На объектах жилого фонда |
| 1. | Внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии (САРТ), внебюджетные источники (средства жителей) | МУ «ЖЭУ» | - | 700,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1700,0 | 5100,0 | Покупка оборудования, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию узла регулирования потребления тепловой энергии | Снижение объемов потребления тепловой энергии до 25%, поддержание оптимальной температуры внутри помещений в отопительный период |
| 2. | Внедрение систем автоматического регулирования потребления электрической энергии (САРЭ) мест общего пользования и наружного освещения. Установка датчиков движения. Применение энергосберегающих ламп, внебюджетные источники (средства жителей) | МУ «ЖЭУ» |  | 500,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | 3500,0 | Покупка оборудования, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию систем регулирования потребления электрической энергии. Установка энергосберегающих ламп | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| 3. | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, устранение вентиляционных потерь за счет исключения избыточной инфильтрации, внебюджетные источники (средства жителей) | МУ «ЖЭУ» | - | 3000,0 | 3200,0 | 3500,0 | 4000,0 | 13700,0 | Работы по утеплению наружных ограждающих конструкций зданий | Устранение сверхнормативных потерь тепловой энергии, снижение объемов потребления тепловой энергии до 15% |
| На объектах предприятий города, оказывающих коммунальные услуги |
| 1 | Строительство тепловых сетей в городе Верхотурье (Центральная часть), объект муниципальной собственности | Администрация городского округа Верхотурский Областной бюджет Местный бюджет | - | 2287,5 212,5 | 2287,5 212,5 | 2287,5 212,5 | 2287,5 212,5 | 9150,0 850,0 | Замена и строительство трубопроводов теплоснабжения | ввод 4 км сетей теплоснабжения для обеспечения надёжными и надлежащего качества коммунальными услугами «отопление» и «горячее водоснабжение» 1500 человек, снижение потерь тепловой энергии |
| 2 | Строительство тепловых сетей в поселке Привокзальный (ИК-53) (улицы Садовая, Детская, Пионерская, Свободы) (городской округ Верхотурский), объект муниципальной собственности | Администрация городского округа Верхотурский Областной бюджет Местный бюджет | - | 3372,5 315,0 | 3372,5 315,0 | 3372,5 315,0 | 3372,5 315,0 | 13490,0 1260,0 | Замена и строительство трубопроводов теплоснабжения | ввод 5,9 км сетей теплоснабжения для обеспечения надёжными и надлежащего качества коммунальными услугами «отопление» и «горячее водоснабжение» 900 человек, снижение потерь тепловой энергии |
| 3 | Строительство тепловых сетей в поселке Привокзальный (станция Верхотурье) (городской округ Верхотурский), объект муниципальной собственности | Администрация городского округа Верхотурский Областной бюджет Местный бюджет | - | 800,0 75,0 | 800,0 75,0 | 800,0 75,0 | 800,0 75,0 | 3200,0 300,0 | Замена и строительство трубопроводов теплоснабжения | ввод 1,4 км сетей теплоснабжения для обеспечения надёжными и надлежащего качества коммунальными услугами «отопление» и «горячее водоснабжение» 700 человек, снижение потерь тепловой энергии |
|  | Итого финансирование по задаче 3, |  | - | 11262,5 | 12262,5 | 13062,5 | 13962,5 | 50550,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - | 6460,0 | 6460,0 | 6460,0 | 6460,0 | 25840,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | - | 602,5 | 602,5 | 602,5 | 602,5 | 2410,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | 4200,0 | 5200,0 | 6000,0 | 6900,0 | 22300,0 |  |  |
| Ожидаемые результаты: Снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату |
| 4. Задача "Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов" |
| 1. | Подготовка кадров в области энергосбережения из числа энергетиков муниципальных учреждений, местный бюджет | Управление образования, управление культуры и молодежной политики, территориальные управления администрации городского округа |  | 100,0 | 200,0 | 400,0 | 500,0 | 1200,0 | Обучение на курсах в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области "Институт энергосбережения" с выдачей квалификационного сертификата | Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| 2. | Разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов | Управление муниципального сектора экономики Администрации города | - | - | - | - | - | - | Разработка типового положения о материальном стимулировании | Четкий механизм поощрения работников муниципальных учреждений за экономию ТЭР |
| 3. | Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению жителей города и пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации, посредством наглядной агитации (на подъездах, во дворах, в ЖЭУ и др.) | Отдел развития гражданских инициатив, информационно- аналитическое управление, управление по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по городскому хозяйству | - | - | - | - | - | - | Изготовление и установка наглядной агитации. Размещение информации в средствах массовой информации и на официальном сайте городского округа Верхотурский | Повышение уровня компетентности жителей округа в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
|  | Итого финансирование по задаче 4, |  | - | 100,0 | 200,0 | 400,0 | 500,0 | 1200,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местный бюджет |  | - | 100,0 | 200,0 | 400,0 | 500,0 | 1200,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Ожидаемые результаты: Эффективное использование энергетических ресурсов на объектах бюджетных учреждений и жилищном фонде |