

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 16.11.2017г. № 886**

**г. Верхотурье**

***Об утверждения графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы***

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», паспортом приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить график приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

**от 16.11.2017г. № 886**

«Об утверждения графика приведения

в нормативное состояние зданий

(строений, сооружений) и прилегающих

к ним территорий, находящихся на

территории городского округа Верхотурский

на 2018-2022 годы»

ГРАФИК

приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории городского округа Верхотурский на 2018–2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Ведомственная принадлежность | Форма собственности | Год постройки и/или год проведения последнего капитального ремонта в части фасадов и благоустройства | Ответственный исполнитель | Плановый период проведения работ | Перечень работ |
| 1 | п. Привокзальный, ул. Чапаева 35 | муниципальная | оперативное  управление | 1989 | И.о.директора МБУ «Центр культуры » Н.А.Гайнанова | 2018 | Реконструкция кровли |
| 2 | г.Верхотурье,8 марта 32 | муниципальная | оперативное  управление | 1982 | Директор МАДОУ «Детский сад № 19» Зарипова | 2018 | Ремонт входной группы |
| 3 | г.. Верхотурье ул. Мелиораторов 42 С | муниципальная | оперативное  управление | 1987 | Директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» М.А.Савчук | 2019 | Ремонт входной группы |