### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2016г. № 417

г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2016/2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от  12.05.2016г. № 451-РП «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года», , для осуществления подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный план-график подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский		                                          А.В. Храмцов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа  Верхотурский

от 26.05.2016г. № 417

«Об утверждении Сводного плана-графика

подготовки жилого фонда городского округа

Верхотурский к эксплуатации

в зимних условиях 2016/2017 года»

Сводный план-график подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2016/2017 года

Ремонт жилого фонда по судебным решениям

|  | Адресный перечень | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Закупка запланирована | Наименование видов работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье ул. Малышева,20 | 948,2 | июнь | Ремонт кровли; Ремонт веранды | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) |
| 2 | г. Верхотурье ул. Кирова,10 | 25,9 | июль | Замена электропроводки; Замена входных дверей | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) |
| 3 | г. Верхотурье ул. Васильевская,18 | 221,4 | май | Ремонт кровли | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) |
| 4 | п. Привокзальный ул. Садовая,9 | 300,0 | май | Разработка проекта на замену крыши | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) |
| 5 | п. Привокзальный ул. Новая,9-2 | 590,0 | май | Перекладка дымовых труб; Разборка полов; Замена оконных блоков; Ремонт стен; Ремонт электропроводки | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) |
| 6 | п. Привокзальный ул. Пионерская,13 | 10,6 | июль | Ремонт квартиры | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) |
| 7 | п. Привокзальный ул. Свободы,15 | 479,5 | май | Ремонт кровли ; Перекладка дымовых труб | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) |
| 8 | п. Привокзальный ул. Центральная,7-4 | 491,9 | май | Ремонт кровли; Замена оконных блоков; Ремонт потолка, стен, электрики | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) |
| 9 | п. Привокзальный ул. Мира,12 | 764,8 | май | Ремонт кровли | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) |
|  | Итого | 3 832,3 |  |  |  |

Ремонт жилого фонда

| № п/п | Адресный перечень | Наименование видов работ | Период выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Заводская, д. 15 | повесить замки на чердачные люки в 2-х подъездах; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | повесить замки на внутренние распределительные устройства в подъезде № 2 на лестничной площадке между первым и вторым этажом; |  |  |
|  |  | повесить замки на электрощиты в 2-х подъездах; |  |  |
|  |  | -очистить подвальное помещение подъезда № 2 от бытового мусора; |  |  |
|  |  | частичный ремонт канализационной сети в подвальном помещении; |  |  |
|  |  | поменять выключатели на лестничной площадке подъезда № 1; |  |  |
|  |  | поменять примыкание к печным трубам и к вентиляционным шахтам |  |  |
| 2 | г.Верхотурье, ул. Ханкевича, д. 1а | повесить замки на электрощиты в 2-х подъездах; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | осушение технического подполья в подъезде № 1; |  |  |
|  |  | очистить чердачное помещение от бытового мусора; |  |  |
|  |  | в чердачном помещении дома произвести ремонт слуховых окон; |  |  |
|  |  | установить адресную табличку; |  |  |
|  |  | в тамбуре № 2 произвести ремонт штукатурного слоя; |  |  |
|  |  | повесить замки на чердачные люки; |  |  |
|  |  | произвести ремонт штукатурного слоя потолка второго этажа подъезда № 2; |  |  |
|  |  | устранить выбоины в цементном полу на первом этаже лестничной площадки подъезда № 2; |  |  |
|  |  | в подъезде № 1 обеспечить плотный притвор входных дверей; |  |  |
|  |  | установить освещение лестничной площадки 1 этажа в подъезде № 1 |  |  |
| 3 | п. Привокзальный, ул. Садовая, д. 3 | привести стены и потолок в подъездах № 1 и № 2 в надлежащие состояние, путем нанесения штукатурного и лакокрасочного покрытия; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | шиферное покрытие кровли дома привести в надлежащие состояние, путем частичной замены шиферного покрытия на новое; |  |  |
|  |  | трубы отопления в подъезде № 1 дома привести в надлежащие состояние, путем замены на новое; |  |  |
|  |  | входные двери в подъездах № 1 и № 2 дома привести в надлежащие состояние, путем их замены на новые; |  |  |
|  |  | кирпичную печную трубу дома привести в надлежащие состояние, путем ремонта. |  |  |
| 4 | п. Привокзальный, ул. Садовая, д. 9 | восстановить в надлежащее состояние остекление на межэтажных площадках в подъездах дома; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | восстановить в надлежащее состояние оконные рамы на межэтажных площадках в подъездах дома; |  |  |
|  |  | восстановить в надлежащее состояние входные двери в подъездах дома; |  |  |
|  |  | восстановить в надлежащее состояние светильники в подъездах дома; |  |  |
|  |  | восстановить в надлежащее состояние окрасочное и штукатурное покрытие на стенах и потолках в подъездах дома |  |  |
| 5 | г. Верхотурье, ул. Мира, д. 6 | частичный ремонт канализационной сети в подвальном помещении | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | осушение подвального помещения. |  |  |
|  |  | частичный ремонт деревянных конструкций в чердачном помещении |  |  |
| 6 | п. Привокзальный, ул. Садовая, д. 2 | осушение подвала | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | ремонт системы канализации подвала дома; |  |  |
| 7 | г. Верхотурье, ул. Гагарина, д. 2а | электрощиты в подъездах закрыть на ключ; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | откачать воду из технического подполья в подъезде № 1; |  |  |
|  |  | очистить техническое подполье подъезда № 1 от бытового мусора; |  |  |
|  |  | в чердачном помещении дома произвести ремонт слуховых окон; |  |  |
|  |  | ремонт 2-х подъездов |  |  |
| 8 | п. Привокзальный, ул. Комсомольская, д. 9 | электрощиты в подъездах закрыть на ключ; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | электрощит, где расположен счетчик общедомового учета электроснабжения, закрыть на ключ; |  |  |
|  |  | откачать воду из технического подполья в подъезде № 1; |  |  |
|  |  | произвести ремонт пола в тамбуре подъезда №2; |  |  |
|  |  | дверь технического помещения, где расположено ВРУ дома, закрыть на ключ; |  |  |
|  |  | ремонт 2-х подъездов |  |  |
| 9 | п. Привокзальный, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт подъезда №2; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | замена дверного блока в подъезде №2; |  |  |
|  |  | ремонт крыльца подъезда №2; |  |  |
|  |  | ремонт козырька подъезда №2 |  |  |
| 10 | г. Верхотурье, ул. Васильевская, д. 18 | частичный ремонт шиферной кровли; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | частичная замена конькового элемента |  |  |
| 11 | г. Верхотурье, ул. Советская, д. 25 | Замена дверных блоков в квартире №1; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | ремонт полов в квартире №1; |  |  |
|  |  | устройство желобов; |  |  |
|  |  | ремонт тротуаров |  |  |
| 12 | г.Верхотурье, ул. 8-е Марта, д. 39а | частичный ремонт мягкой кровли; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | ремонт 2-х подъездов; |  |  |
|  |  | частичный ремонт канализационной сети в подвальном помещении |  |  |
| 13 | п. Привокзальный, ул. Мира, д. 2б | частичный ремонт мягкой кровли; | май-сентябрь | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  | частичный ремонт канализационной сети в подвальном помещении |  |  |