АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2015 г. № 75

г. Верхотурье

О безаварийном пропуске весеннего половодья

на территории городского округа Верхотурский в 2015 году

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2014 г. № 1630-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2015 году», в целях снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения защищенности населения и территорий городского округа Верхотурский от угроз природного и техногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития на период весеннего половодья, руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые:

1) план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в городском округе Верхотурский на 2015 год;

2) состав противопаводковой подкомиссии городского округа Верхотурский.

3) состав оперативной группы противопаводковой подкомиссии для реагирования на изменение обстановки;

4) перечень населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления.

2.Организационному отделу (Тарамженина О.А.) в срок до 10 апреля 2015 года:

1) составить график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц Администрации городского округа Верхотурский с 15 апреля 2015 года до окончания паводка;

2) довести график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц городского округа Верхотурский до всех руководителей, задействованных в противопаводковых мероприятиях;

3) закрепить автомашину за оперативной группой на время весеннего половодья для наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений, мостовых сооружений (далее ГТС);

4) разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский материалы об опасности выхода на лед во время весеннего половодья, правил безопасного поведения на воде.

3.Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО МВД России «Новолялинский» (Дружинин В.А.) совместно с начальниками территориальных управлений в срок до 15 мая 2015 года:

1) организовать охрану учреждений и предприятий на время повышения воды и разлива рек Тура, Салда в подтопляемых населенных пунктах;

2) организовать патрулирование мест выхода людей на лед совместно с ОГИБДД ММО МВД России «Новолялинский».

4.Рекомендовать Верхотурскому ДРСУ (Хайдаров P.M.) в срок до 05 апреля 2015 года:

1) проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

2) организовать выполнение взрывных работ для освобождения автомобильных мостов ото льда при подготовке к ледоходу;

3) перед прохождением весеннего ледохода развести понтонный мост через реку Тура возле д. Бурлева;

4) на время половодья установить дежурство инженерно-технических работников и бригад, выполняющих работы по содержанию мостовых сооружений.

5.МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский (Широких А.А.):

1) в срок до 15 марта 2015 года принять на баланс гидротехнические сооружения в количестве 7 единиц:

г. Верхотурье, ул. Северная 2Б,

г. Верхотурье, ул. Малышева 2А,

г. Верхотурье, ул. 8-е Марта, 47,

Верхотурский район, село Дерябино, ул. Центральная 11Б,

Верхотурский район, 0,6 км. южнее деревни Боровая (река Злыгостевка),

Верхотурский район, 1,0 юго-восточнее г. Верхотурье (пруд Неромка),

Верхотурский район, поселок Привокзальный (район ФКУ ИК-53);

2) в срок до 20 марта 2015 года создать службу по эксплуатации гидротехнических сооружений;

3) в срок до 10 апреля 2015 года создать комиссию для технического обследования гидротехнических сооружений с составлением актов обследования технического состояния, смет на проведение ремонтных работ и предоставление их на подпись главе Администрации городского округа Верхотурский;

4) в срок до 01 апреля 2015 года создать бригаду по эксплуатации и устранению аварийных ситуаций на ГТС;

5) в срок до 10 апреля 2015 года завершить подготовку гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья, расчистку подъездных путей, околку льда у водосбросовых сооружений, изготовление и установку измерительной линейки;

6) завершить в срок до 10 апреля 2015 года подготовку к пропуску весеннего половодья, очистку пропусков и канав от снега и льда;

7) в срок до 10 апреля 2015 года установить аншлаги, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 11.05.2006г. № 388-ПП «О мерах по охране жизни людей на воде в Свердловской области» в местах переходов населения через реку Тура в количестве 15 штук;

8) провести в срок до 10 апреля 2015 года работы по установке запрещающих знаков, установке заградительных сооружений для ограничения движения по ГТС, находящейся по адресу г. Верхотурье, ул. 8-е Марта, 47;

9) осуществлять контроль качества воды источников питьевого снабжения населения;

10) создать необходимый материальный запас для устранения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

11) в срок до 20 апреля 2015 года представить информацию о проделанной работе Администрации городского округа Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС).

6.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий в срок до 15 апреля 2015 года завершить завоз необходимого количества кормов, семян и ГСМ в отдалённые населённые пункты на период весеннего половодья, принять все необходимые меры для сохранения поголовья скота, а также разработать схемы его эвакуации.

7.Усть-Салдинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Васнина Е.В.), Прокоп-Салдинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Мамаев Н.В.), Меркушинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Яскельчук Л.В.):

1) в срок до 20 февраля 2015 года разработать план мероприятий обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения;

2) организовать обеспечение жителей подтапливаемых территорий продуктами питания, медицинским обслуживанием, получением пенсий и пособий;

3) на период паводка провести проверку готовности добровольных пожарных дружин к ликвидации ЧС, обеспечить необходимым запасом ГСМ для беспрерывной работы мотопомпы при тушении возможного пожара в течение 3-х суток;

4) организовать расселение в безопасных районах детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

8.Усть-Салдинскому территориальному управлению Администрации городского округа Верхотурский (Васнина Е.В.):

1) в срок до 20 февраля 2015 года предоставить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья;

2) организовать своевременную разборку деревянного моста в д. Бочкарева;

3) для обеспечения жизнедеятельности населения д. Бочкарева организовать лодочную переправу через реку Тура на время половодья. Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы переправы:

оборудовать моторную лодку необходимыми спасательными средствами;

оборудовать причалы согласно правилам техники безопасности;

разработать график работы и правила пользования переправой;

установить аншлаги, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 11.05.2006г. № 388-ПП «О мерах по охране жизни людей на воде в Свердловской области»;

провести профилактическую работу с населением по обучению правилам пользования лодочной переправой, об опасности выхода на лед во время весеннего половодья, правил безопасного поведения на воде и обеспечить их наглядной агитацией.

9.Рекомендовать ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (Полтавский С.Н.) в срок до 15 апреля 2015 года составить план мероприятий для возможного обеспечения медицинским обслуживанием территорий, согласно перечню населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления.

10.МБУ «Актай» городского округа Верхотурский (Чащегорова П. А.) в срок до 15 апреля 2015 года:

1) подготовить пункт возможного временного размещения;

2) организовать питание при приеме возможного пострадавшего населения.

11.Рекомендовать ГОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Верхотурский детский дом» (Кривоногова И.А.) в срок до 10 апреля 2015 года:

1) создать противопаводковую комиссию;

2) согласовать план мероприятий противопаводковой комиссии учреждения в Администрации городского округа Верхотурский (отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский);

3) в срок до 25 апреля 2015 года организовать круглосуточное дежурство за состоянием уровня воды в реке Тура;

4) представить в Администрацию копию приказа, график дежурства, взаимосогласованный план с МБУ «Актай» возможной эвакуации детей и вывоза имущества из мест подтопления на период повышения паводковых вод.

12.Директору ВМУП «Транспорт» (Гребенев С.А.) в срок до 15 апреля 2015 года:

1) подготовить транспортные средства для эвакуации жителей из зоны возможного подтопления в пункты временного размещения;

2) определить и представить в Администрацию безопасные маршруты эвакуации.

13.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 15 апреля 2015 года:

1) предоставить акты предпаводкового обследования технического состояния гидротехнических сооружений (ГТС);

2) организовать выполнение мероприятий по сохранности гидротехнических и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

3) совместно с начальниками территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии в сельских населённых пунктах с 15 апреля 2015 года до окончания паводка;

4) организовать послепаводковое обследование технического состояния гидротехнических сооружений в срок до 01 июля 2015 года;

5) представить в Департамент общественной безопасности Свердловской области в срок до 31 июля 2015 года данные по ущербу, нанесённому весенним половодьем 2015 года.

14.Управлению образования Администрации городского округа Верхотурский (Головкова Т. В.):

1) в срок до 01 апреля 2015 года представить список детей, проживающих в д. Бочкарева, с. Пия, д. Никитина и посещающих дошкольные и общеобразовательные учреждения;

2) обеспечить совместно с начальниками территориальных управлений общеобразовательный процесс.

15.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский					     Н. Ю. Бердникова

Утвержден:

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 04.02.2015 г. № 75

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2015 году»

СОСТАВ

противопаводковой подкомиссии

в городском округе Верхотурский

1.Бердникова Н.Ю. – и.о. главы Администрации городского округа Верхотурский, председатель противопаводковой подкомиссии,

2.Храмцов А.В. – заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по строительству и ЖКХ, заместитель председателя противопаводковой подкомиссии,

3.Терехов С.И. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, секретарь противопаводковой подкомиссии

Члены подкомиссии:

4.Храмцов В.Е. – начальник 71 ОФПС МЧС России по Свердловской области (по согласованию),

5.Хайдаров Р.М. – директор Верхотурского ДРСУ (по согласованию),

6.Широких А.А. – начальник МКУ «ЖЭУ» городского округа Верхотурский,

7.Татаринов С.Е. – начальник ОНД по городскому округу Верхотурский (по согласованию),

8.Дружинин В.А. – начальник отдела полиции № 33 ММО МВД России «Новолялинский» (по согласованию),

9.Смагин А.В. – начальник Верхотурского участка Серовских электрических сетей (по согласованию),

10.Нарсеева Е.Н. – председатель комитета экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский,

11.Храмцова Л.Ю. – начальник МКУ «ЕДДС»,

12.Захаров В.С. – начальник 71 ПЧ 71 ОФПС МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

Утвержден:

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 04.02.2015 г. № 75

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2015 году»

СОСТАВ

оперативной группы противопаводковой подкомиссии

в городском округе Верхотурский

1.Терехов С.И. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, секретарь противопаводковой подкомиссии,

2.Хайдаров Р.М. – директор Верхотурского ДРСУ (по согласованию),

3.Дружинин В.А. – начальник отдела полиции № 33 ММО МВД России «Новолялинский» (по согласованию),

4.Захаров В.С. – начальник 71 ПЧ 71 ОФПС МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

Утвержден:

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 04.02.2015 г. № 75

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2015 году»

Перечень населенных пунктов,

попадающих в зоны возможного подтопления

1. с. Усть-Салда

2. д. Бочкарева

3. с. Прокопьевская Салда

4. д. Пия

5. д. Никитина

6. с. Меркушино

Утвержден:

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 04.02.2015 г. № 75

«О безаварийном пропуске

весеннего половодья на территории

городского округа Верхотурский в 2015 году»

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья в городском округе Верхотурский

на 2015 год

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка докладов и справочных материалов к заседанию противопаводковой подкомиссии | до 15 февраля | Терехов С. И. Ефименко С. Б. Широких А.А. |  |
| 2. | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии | февраль, март, апрель, июнь | Бердникова Н. Ю. |  |
| 3. | Подготовка учреждений здравоохранения к медицинскому обеспечению населения в паводкоопасный период | до 15 апреля | Полтавский С.Н. |  |
| 4. | Представление актов обследования ГТС главе Администрации (через противопаводковую подкомиссию) | до 10 апреля | Широких А. А. |  |
| 5. | Заключение договора с воинской частью на выполнение взрывных работ по освобождению автомобильных мостов ото льда. Организовать проведение взрывных работ при подготовке к ледоходу. Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод | до 05 апреля | Хайдаров Р.М. |  |
| 6. | Развести понтонный мост через реку Тура возле д. Бурлева | до 05 апреля | Хайдаров Р. М. |  |
| 7. | Организация завоза необходимого количества продуктов питания, кормов, семян в отрезанные водой населенные пункты в период половодья | до 15 апреля | Бессонова Т.Н. Каменных В.А. |  |
| 8. | Организация запаса ГСМ в сельскохозяйственных предприятиях на период весеннего половодья | до 15 апреля | Руководители с/х предприятий |  |
| 9. | Контроль качества воды источников питьевого снабжения населения | постоянно | Широких А. А. |  |
| 10. | Проведение санитарной очистки на подтопляемых территориях | Май, июнь | Широких А. А. |  |
| 11. | Подготовка автобусов для вывоза населения из зоны подтопления | до 15 апреля | Гребенев С.А. |  |
| 12. | Готовность грузовых автомобилей для вывоза имущества и оборудования из подтопляемых населенных пунктов | до 15 апреля | Хайдаров Р.М. |  |
| 13. | Составить график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц городского округа Верхотурский | до 10 апреля | Тарамженина О.А. |  |
| 14. | Закрепить автомашину за оперативной группой на время весеннего половодья для наблюдения за состоянием ГТС | до 10 апреля | Тарамженина О.А. |  |
| 15. | Подготовить к работе все имеющиеся плавательные средства, организовать безопасную надежную работу лодочной переправы, оснастив ее спасательными средствами. Правила пользования и режим работы переправы довести до населения | до 01 апреля и с началом половодья | Васнина Е.В. |  |
| 16. | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы из паводкоопасных зон, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним | до 20 февраля | начальники территориальных управлений |  |
| 17. | Доведение информации до населения подтопляемых населенных пунктов о временной эвакуации имущества, скота, сохранности жилищного фонда | до 15 марта и с началом половодья | Терехов С.И. Васнина Е.В. |  |
| 18. | Организация охраны учреждений, предприятий на время повышения воды и разлива рек Тура, Салда в подтопляемых населенных пунктах | до 15 мая и с начала половодья до спада воды | Дружинин В. А. |  |
| 19. | Представление в Департамент общественной безопасности по Свердловской области данных по ущербу, нанесенному весенним половодьем | до 31 июля | Терехов С.И. |  |
| 20. | Организация круглосуточного дежурства членов противопаводковой комиссии | с 15 апреля, май-июнь | Терехов С.И. Широких А. А. |  |
| 21. | Решение вопроса о предоставлении помещения, на период повышения паводковых вод, детям детского дома и вывоза имущества из мест затопления | до 10 апреля | Головкова Т. В., Кривоногова И.А. |  |
| 22. | Представление мероприятий детского дома в отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа | до 10 апреля | Кривоногова И.А. |  |
| 23. | Производить сброс воды из водохранилища Верхотурской ГЭС в соответствии с реальной обстановкой | в период половодья | Ефименко С.Б. |  |
| 24. | Представление данных об обстановке в ГУ ГЗ и ПБ Свердловской области в соответствии с Табелем срочных донесений | с 05 февраля | Терехов С.И. |  |
| 25. | Проверка готовности систем оповещения и связи, устойчивости и надежности связи в случае ЧС в период весеннего половодья | до 01 апреля | Терехов С.И. |  |
| 26. | Создать запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения | до 10 апреля | Широких А. А. |  |
| 27. | Проверить состояние гидротехнических и мостовых сооружений, обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод | до 10 апреля | Широких А. А. |  |
| 28. | Обеспечить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | до 10 апреля | Широких А. А. |  |
| 29. | Организация взрывных и других работ по обеспечению безаварийного прохождения льда под пешеходным подвесным мостом, автомобильным железобетонным мостом, Меркушинским автомобильным мостом | до 05 апреля | Терехов С.И. |  |
| 30. | Передать гидротехнические сооружения в МКУ «ЖЭУ» | до 15 марта | Лумпова Е.С. |  |
| 31. | Представить список детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные учреждения | до 01 апреля | Головкова Т.В. |  |
| 32. | Обеспечить совместно с начальниками территориальных управлений образовательный процесс | на весь период паводка | Головкова Т.В. Васнина Е.В. Мамаев Н.В. |  |
| 33. | Подготовить список семей, проживающих в зоне возможных подтоплений или отрезанных половодьем от дорог | до 01 апреля | начальники территориальных управлений |  |
| 34. | Проведение сбора с членами противопаводковой подкомиссии и начальниками территориальных управлений по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья | до 15 апреля | Бердникова Н. Ю. Терехов С.И. |  |
| 35. | Организация завоза в отрезаемые (подтапливаемые) населенные пункты медицинских средств и имущества | до 15 апреля | Полтавский С.Н. начальники территориальных управлений |  |
| 36. | Организация круглосуточного дежурства инженерно-технических сотрудников и бригад по устранению аварийных ситуаций | с 15 апреля | Хайдаров Р.М. |  |
| 37. | Подготовка докладов и справочных материалов к заседанию КЧС и ПБ по теме «О предварительных результатах мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2015 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2016 года» | до 29 мая | Терехов С. И., Широких А. А., Хайдаров Р. М., Ефименков С. Б., начальники территориальных управлений |  |