### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2018г. № 474

г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», для своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский к эксплуатации в зимних условиях  2018/2019 года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Сводный план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года (прилагается).

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Верхотурский				                      А.Г. Лиханов

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа  Верхотурский

от 01.06.2018г. № 474

«Об утверждении Сводного плана-графика

объектов жилищно-коммунального комплекса

городского округа Верхотурский к эксплуатации

в зимних условиях 2018/2019 года»

Сводный план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский к эксплуатации в зимних условиях 2018/2019 года

| № п/п | Перечень работ | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт котельной в с. Кордюково, ул. Центральная ,36 | 106,79 | июнь - сентябрь | ООО «Уральская теплоэнергетическая компания» |
| 2 | Ремонт котельной в с. Кордюково, ул. Школьная, 7 | 154,66 | июнь - сентябрь |  |
| 3 | Ремонт котельной в п. Карпунинский Верхотурского района, ул. Школьная, 1 | 116,39 | июнь - сентябрь |  |
| 4 | Ремонт котельной в с. Дерябино Верхотурского района, ул. 40 лет Победы, 6а | 300,79 | июнь - сентябрь |  |
| 5 | Ремонт котельной в с. Прокоп-Салда Верхотурского района, ул. Постникова, 4а | 167,19 | июнь - сентябрь |  |
| 6 | Ремонт котельной в с. Красногорское Верхотурского района, ул. Пинягиных, 20 | 363,41 | июнь - сентябрь |  |
| 7 | Ремонт котельной «НГЧ» ,п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 10 | 149,41 | июнь - сентябрь |  |
| 8 | Ремонт котельной «Химзавод», г. Верхотурье, ул. Заводская, 16 | 333,96 | июнь - сентябрь |  |
| 9 | Ремонт котельной «ПАТО», г. Верхотурье, ул. Парковая, 6 | 235,38 | июнь - сентябрь |  |
| 10 | Ремонт котельной «Центральная», г. Верхотурье, ул. Воинская, 10 | 408,55 | июнь - сентябрь |  |
| 11 | Ремонт котельной «РТПС», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38 | 501,99 | июнь - сентябрь |  |
| 12 | Ремонт котельной «ДПМК», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 48б | 351,48 | июнь - сентябрь |  |
| 13 | Ремонт котельной «Фрунзе», г. Верхотурье, ул. Фрунзе 9 | 110,87 | июнь - сентябрь |  |
| 14 | Ремонт котельной «Заводская», п. Привокзальный, ул. Советская, 6а | 133,08 | июнь - сентябрь |  |
| 15 | Ревизия и ремонт котельного оборудования, насосного оборудования, запорной арматуры, промывка и опрессовка систем отопления |  | июнь - сентябрь | ООО «УралТЭК», ООО «Гефест», ООО УК «Родной поселок» |
| 16 | Заключение концессионного соглашения по котельным БПК г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16 а; Северная, г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22; Лесозавод, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29 б; и тепловым сетям от котельной «БМК» пос. Привокзальный, ул. Садовая 2к |  | май - сентябрь | Администрация городского округа Верхотурский |
| 17 | Приобретение котельной «БМК» пос. Привокзальный, ул. Садовая 2к | 33000 | июнь - сентябрь | Администрация городского округа Верхотурский |
| 18 | Приобретение глубинных насосов для скважин | 100 | июнь - сентябрь | Администрация городского округа Верхотурский |
| 19 | Установка станций водоочистки на скважину «Неромка», скважину «ДПМК», скважину «Вокзал» | 47511 | май - август | Администрация городского округа Верхотурский |
| 20 | Установка станции водоочистки на скважину «ИК» | 6500 | май - август | Администрация городского округа Верхотурский |
|  | Итого: | 90544,95 |  |  |