### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2017г. № 418

г. Верхотурье

Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке

жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального

и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский

к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», а также в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2016/2017 года на территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года (далее – план) (прилагается).

3.Начальникам территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский обеспечить контроль готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года и предоставление информации о паспортах готовности в отдел ЖКХ Администрации еженедельно, начиная с 10 июня 2017 года.

4.Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Родной поселок» (Давыдов А.Г.), Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управдом» (Макаров С.А.):

- обеспечить контроль готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года и предоставление информации о паспортах готовности в Администрацию городского округа Верхотурский еженедельно, начиная с 10 июня 2017 года;

- до 15 сентября 2017 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года жилищного фонда с обязательной промывкой, опрессовкой тепловых систем.

5.Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница Верхотурского района» (Полтавский С.Н.), Управлению образования Администрации городского округа Верхотурский (Крамаренко Н.А.), Управлению культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.), Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Верхотурскому району (Райфикестр В.В.), Государственному казенному учреждению культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» (Новиченков Н.Н.), Федеральному казенному учреждению ИК-53 Главного управления Федеральной службы исполнения наказания России по Свердловской области (Некрасов С.Л.), Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 3" (Подкорытова Ю.В.), Государственному казенному учерждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхотурского района» (Кривоногова И.А.) организовать подготовку к отопительному сезону 2017/2018 года подведомственных учреждений и обеспечение их необходимым запасом котельного топлива, с предоставлением ежемесячного отчета о ходе подготовки к отопительному сезону и об имеющемся запасе топлива, начиная с 1 июня 2017 года.

6.Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский:

- информировать Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:

до 1 сентября 2017 года о ходе погашения задолженности муниципальными организациями жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

до 1 сентября 2017 года о своевременности текущих расчетов муниципальных бюджетных организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств;

- обеспечить представление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информации по выполнению плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года в установленные сроки;

- довести настоящее постановление до всех руководителей предприятий, организаций и учреждений, находящихся на подведомственной территории, имеющих на своем балансе, в управлении или в аренде жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры;

- до 01 июня 2017 года представить в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области:

планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2017/2018 года;

графики отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду;

копии программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, утвержденных главой Администрации городского округа Верхотурский;

- в период с 01 июня по 01 ноября 2017 года обеспечить представление в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2017/2018 года, а также паспортов готовности жилых многоквартирных домов.

7.Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты.

8.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, имеющим на своем балансе, в управлении или в аренде жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

- в срок до 01 июня 2017 года провести анализ итогов работы по обеспечению потребителей топливом, тепловой и электрической энергией в отопительный период 2016/2017 года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом замечаний, выявленных при прохождении предыдущего отопительного сезона, обратив особое внимание на проведение замены ветхих сетей систем тепло- и водоснабжения, промывку трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения, обеспечение готовности теплоисточников, инженерных сетей, основного и резервного топливных хозяйств, создание необходимых запасов котельного топлива, материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования, с указанием конкретных мероприятий, ответственных и сроков, а также обеспечить их неукоснительное выполнение;

погасить задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей в срок до 1 сентября 2017 года;

своевременно производить текущие расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

приобрести за счет собственных средств необходимое количество передвижных резервных источников электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы, имеющихся объектов жизнеобеспечения населения при аварийных отключениях основных источников электроснабжения;

- принять меры по ликвидации задолженности по выплате заработной платы работникам;

- в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

разработать и внедрить программы производственного развития энергосберегающих технологий;

организовать работу приборного учета и регулирование фактического потребления энергоресурсов на границах балансовой ответственности;

заменить трубопроводы внешних и внутренних систем теплоснабжения на трубы из современных материалов при проведении капитальных ремонтов;

- предусмотреть обеспечение котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социального назначения, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе; системами водоподготовки; сетевым оборудованием;

- создать:

на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах в срок до 01 сентября 2017 года;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в срок до 15 сентября 2017 года;

аварийно-восстановительных бригад для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в срок до 15 сентября 2017 года;

- до 15 сентября 2017 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой и опрессовкой тепловых систем;

- предоставление в Администрацию городского округа Верхотурский сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года по установленным формам;

- в срок до 1 октября 2017 года совместно с Уральским управлением Ростехнадзора и другими заинтересованными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на подведомственной территории с составлением актов оценки готовности к отопительному сезону.

9.Рекомендовать руководителям генерирующих и электросетевых организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории городского округа Верхотурский:

1) организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке энергетического комплекса городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года и обеспечить готовность объектов в установленные сроки;

2) организовать выполнение требования приказа Министерства энергетики российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

3) организовать предоставление Администрации городского округа Верхотурский сведений по подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Верхотурский, к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года по установленным формам.

10.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

11.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский                                                         В.В. Сизиков

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от 31.05.2017г. № 418

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2016/2017 года

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхотурский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водонапорные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, канализационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхотурский по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 394,1 тыс. кв.м., в том числе муниципальный жилищный фонд – 58,5 тыс.кв.м. или 15 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 99,9 тыс.кв.м. (25,4 % от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурский осуществляется от 29 действующих котельных, 23 муниципальные, 6 – ведомственных, которые работают на следующих видах топлива:

Дровяные котельные – 23 ед.:

3 котельные – ИП Бахтияров И.Д.;

13 котельных – ООО «Урал ТЭК»;

6 котельных, отапливают образовательные учреждения

1 котельная –Верхотурский детский дом

Газовые котельные – 3 ед.:

1 котельная «Центральная» газовая котельная – ООО «Урал ТЭК»;

1 котельная Газовая котельная СОШ № 3

1 котельная Газовая котельная ООО «ТК «Навигатор».

Угольные котельные – 2ед.:

2 котельные – ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»;

Котельные на дизельном топливе – 1 ед:

1 котельная Верхотурского историко-архитектурного музея-заповедника;

Общая мощность котельных составляет – 53, 49 Гкал/час.

Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых сетей, из них муниципальных – 43,1 км., ведомственных - 25,7 км., ветхих 11,46 км.  (муниципальных ветхих -3 км., 8,46 км. ведомственных), что составляет 17% от общей протяженности сетей.

Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурский являются: ООО «ТК «Навигатор», ИП Бахтияров И.Д., ООО «Уральская теплоэнергетическая компания».

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопительном сезоне 2016/2017 гг. и предупреждения аварийных ситуаций Администрацией городского округа Верхотурский было утверждено постановление от 26.05.2016 года № 416 «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года» и утверждены планы мероприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016/2017 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности поставлены задачи по исполнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016/2017 года.

Еженедельно у заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ проводились совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2016/2017 гг. На данных совещаниях заслушивались руководители предприятий и организаций, не зависимо от форм собственности, о ходе подготовки сетей и объектов жилищно-коммунального комплекса и готовности к отопительному сезону.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные при подготовке сетей и объектов теплоснабжения, жилого фонда к работе в отопительном сезоне 2016/2017 гг.:

за счет арендаторов котельных проведена ревизия и ремонт оборудования в котельных городского округа Верхотурский;

за счет средств инвестора ООО «ТК «Навигатор» проведены работы по ремонту тепло сетей в п. Привокзальный (р-н ИК-53);

за счет средств областного бюджета установлено две станции водоочистки в п. Привокзальном и в микрорайоне Химзавод г. Верхотурье;

за счет средств Администрации городского округа Верхотурский произведен ремонт жилого фонда на общую сумму 5390,3 тыс. рублей;

за счет средств Администрации городского округа Верхотурский приобретены автономные источники электропитания на сумму 1880,6 тыс.руб.

за счет средств управляющей компании ООО «Родной поселок» произведена установка запорной арматуры в жилых домах от котельной Северная, произведен частичный ремонт крыш, промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления.

Всеми производителями тепловой энергии работы по подготовке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения выполнены в полном объеме, паспорта готовности к работе в осенне-зимний период были представлены в Администрацию городского округа Верхотурский.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда и объектов соцкультбыта предусмотренные постановлением Администрации городского округа Верхотурский выполнены в полном объеме.

По состоянию на начало отопительного сезона 2016/2017 гг. запас топлива на котельных был стодневный.

Запуск тепла  был произведен своевременно в соответствии с графиками и нормативными сроками начала отопительного сезона. В связи с низкими температурами наружного воздуха  12 сентября 2016 года было запущено 17 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социально-культурного назначения.

В течение отопительного сезона незначительные аварийные ситуации на тепло-, водосетях и котельных городского округа Верхотурский устранялись силами аварийных бригад ООО «Урал ТЭК», МУП «Услуга», в многоквартирных домах силами - ООО УК «Родной поселок».

По состоянию на 01 января 2017 года задолженность предприятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее потребленное топливо составляет:

| Наименование ТЭР | На 01.01.2017, млн. руб. | На 01.01.2016, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Газ | 4,851 | 0 |
| Уголь | 9,5 | 9,5 |
| Электрическая энергия | 1,597 | 2,742 |
| Дрова | 0,104 | 0,210 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 |
| Всего задолженность за ТЭРы | 16,052 | 12,452 |

В декабре 2014 года многоквартирные дома переданы в соответствии с договором управления многоквартирными домами от 18.12.2014г. ООО УК «Родной поселок».

Основными причинами задержки начала отопительного сезона и возникновения технологических нарушений, аварийных ситуаций  в ходе отопительного сезона 2016/2017 года являются:

проведение работ по ремонту тепло- и водо сетей в п. Привокзальный.

При подготовке жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский к работе в предстоящем отопительном периоде 2017/2018 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2016/2017 года, необходимо решить следующие вопросы:

- усилить работу по погашению задолженности населения за жилищно- коммунальные услуги. По состоянию на 15.05.2016г. просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 12 144,08 тыс. руб.

- принять меры к погашению имеющейся кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 31.05.2017г. № 418

«Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и  электроэнергетического комплексов

на территории городского округа Верхотурский

к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года»

# ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний

период 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подвести итоги отопительного сезона 2016/2017 года, подготовить планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом выявленных недостатков при прохождении предыдущего отопительного сезона | до 01.06.2017 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 2. | Обеспечить представление в Управление Государственной жилищной инспекции свердловской области: 1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2017/2018 года; 2) графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду; 3) копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления. | до 01.06.2017 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 3. | Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направляемых для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года | В течение подготовки к ОС | Глава Администрации городского округа Верхотурский |
| 4. | Составить графики равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, и обеспечить их реализацию | до 10.06.2017г., в течение года | Руководители организаций, учреждений* |
| 5. | Организовать подготовку обслуживающего персонала муниципальных предприятий в соответствии с требованиями регламентирующих документов в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Правила работы с персоналом, утвержденные приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.2000 г. № 49; Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37) | до 15.09.2017 г. | Руководители организаций, учреждений* |
| 6. | Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2017 г. | Руководители организаций, учреждений* |
| 7. | Обеспечить формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2017 г. | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ Руководители организаций, учреждений * |
| 8. | Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года подведомственных учреждений, финансируемых из областного бюджета | до 15.09.2017 г. | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», ГБОУ СО «СОШ № 3», ГКОУ СО «Верхотурский детский дом», ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по СО |
| 9. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.10.2017 г. | Руководители организаций, учреждений* |
| 10. | Организовать сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда и источников теплоснабжения в городском округе Верхотурский | еженедельно, с 03 августа по 16 ноября 2017 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 11. | Обеспечить представление и сбор информации: 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2017 г. | Глава Администрации городского округа Верхотурский Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
|  | 2) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | Еженедельно, в течение года с 01.07.2017 г. |  |
|  | 3) о подготовке городского округа Верхотурский к отопительному сезону 2017/2018 года по форме 1-ЖКХ (зима) | ко 2 и 17 числу каждого месяца (по состоянию на 1 и 15 число), с июля по ноябрь 2017 года |  |
|  | 4) о выполнении работ по подготовке муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных, муниципальных инженерных сетей и их замене в городском округе Верхотурский | Еженедельно по четвергам с августа по ноябрь 2017 года |  |
|  | 5) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | ежеквартально, в течение года к 03 числу первого месяца квартала |  |
|  | 6) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, в течение года к 03 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | 7) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2017 г. |  |
|  | 8) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по октябрь 2017 года |  |
|  | 9) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по октябрь 2017 года |  |
|  | 10) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2017 года |  |
|  | 11)о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 01.06.2017 г. |  |
| 12. | Провести работу по проведению инвентаризации и регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории городского округа Верхотурский бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2017 г. | Глава Администрации городского округа Верхотурский Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 13. | Проверить готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. № 170) | до 15.09.2017 г. | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ Начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский Директор ООО УК «Родной поселок» |
| 14. | Проверить готовность потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | август-октябрь 2017 года | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ Руководители ресурсоснабжающих организаций Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский УрУ Ростехнадзора** (по согласованию) |
| 15. | Проверить готовность субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденное решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 года № 10) | сентябрь-ноябрь 2017 года | Верхотурский участок электрических сетей ОАО «МРСК Урала», УрУ Ростехнадзора ** (по согласованию) |
| 16. | Организация ежедневного сбора информации о пуске тепла на территории городского округа Верхотурский | Ежедневно с 15.09.2017 г. до полного включения отопления | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ |
| 17. | Организовать ежедневный сбор информации о включении отопления в городском округе Верхотурский | ежедневно, с 15.09.2017 г. до полного включения отопления | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по ЖКХ |

*руководители организаций – руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры;

**УрУ Ростехнадзора – уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.