

### АДМИНИСТРАЦИЯ

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 17.07.2018г. № 602**

**г. Верхотурье**

***Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Верхотурский в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Верхотурский и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Верхотурский***

На основании [статьи 79](consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E0827DE33EDA5A7770FCB66870ED9B74CD6216D33DF47A1E2E333234B00675o7I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E0827DE33EDA5A7770F6B26B72E49B74CD6216D33D7Fo4I) от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [пункта 31 части 1 статьи 93](consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E0827DE33EDA5A7770F6B16F78EC9B74CD6216D33DF47A1E2E333236B90556187Do4I) Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [Порядок](#Par24) принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Верхотурский в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Верхотурский и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 17.07.2018г. № 602

«Об утверждении Порядка принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

за счет средств бюджета городского округа Верхотурский

в объекты капитального строительства муниципальной

собственности городского округа Верхотурский и (или)

на приобретение объектов недвижимого имущества

в муниципальную собственность городского округа Верхотурский»

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ И (ИЛИ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Верхотурский в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Верхотурский и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Верхотурский (далее соответственно – объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества), в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в собственности городского округа Верхотурский.

2. Инициаторами подготовки проекта решения выступает предполагаемый главный распорядитель средств бюджета городского округа Верхотурский, ответственный за реализацию муниципальной программы городского округа Верхотурский, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества.

В случае неполноты или недостоверности представленной инициатором информации, отсутствия лимитов бюджетных обязательств на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества Администрация городского округа Верхотурский принимает решение об отказе в действиях, направленных на подготовку и реализацию бюджетных инвестиций, о чем сообщает инициатору в течение трех дней.

В случае соответствия обращения и приложенных к нему документов требованиям настоящего Порядка Администрация городского округа Верхотурский принимает решение об осуществлении дальнейших действий в соответствии с настоящим Порядком.

3. Решение в отношении конкретных объектов принимается с учетом приоритетов и целей развития городского округа Верхотурский, исходя из стратегии социально-экономического развития, прогноза социально-экономического развития городского округа Верхотурский на среднесрочный период.

2. Подготовка проекта решения

1. Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский подготавливает проект решения о реализации бюджетных инвестиций в форме постановления Администрации городского округа Верхотурский.

В случае осуществления инвестиций в рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский (подпрограммы, отдельного мероприятия) комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский направляет исполнителю муниципальной программы городского округа Верхотурский предложения для включения проекта решения в соответствующую муниципальную программу городского округа Верхотурский (подпрограмму, отдельного мероприятия).

2. Проектом решения может предусматриваться предоставление бюджетных инвестиций на несколько объектов капитального строительства и (или) приобретение нескольких объектов недвижимого имущества.

3. Проект решения содержит следующую информацию:

3.1. Данные об объекте капитального строительства согласно проектной документации и (или) недвижимом имуществе (наименование, назначение, площадь или иной количественный показатель, местоположение, кадастровый номер) в соответствии со сведениями из ЕГРП.

3.2. Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение).

3.3. Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика.

3.4. Срок реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества.

3.5. Объем бюджетных инвестиций, планируемых к предоставлению в целях осуществления капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества.

К проекту решения прикладываются документы, подтверждающие указанную в нем информацию, в том числе сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо обоснование предполагаемой (предельной) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E0827DE33EDA5A7770F6B16F78EC9B74CD6216D33D7Fo4I) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".